ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Решением __ сессии Совета депутатов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

№ ___ от ________ года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»; - Постановление правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» - Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (ред. от 15.02.2017) - Устав Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области; - Комплексная программа социально-экономического развития Прокудского сельсовета на 2011-2025 годы, утвержденная решением двадцатой сессии Совета депутатов Прокудского сельсовета от 25.09.2007 в редакции решения 10 сессии от 03.06.2011г. |
| Разработчик Программы | Администрация Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Прокудского сельсовета, на которую направлена реализация программы | Формирование благоприятной и безопасной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, комплекса сферы услуг |
| Цель Программы | - Улучшение экологической ситуации. Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Прокудского сельсовета; - Совершенствования системы комплексного благоустройства; - -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - проведение работ по уличному освещению; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути; - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Задачи Программы | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов населенных пунктов |
| Важнейшие индикаторы программы | - Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Прокудского сельсовета, кв. м. - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области. - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - Улучшение санитарного состояния территорий Прокудского сельсовета. - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области. - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. - Совершенствование эстетического состояния территории. - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении. - Создание зелёных зон для отдыха жителей поселения. - Предотвращение сокращения зелёных насаждений. - Увеличение количества высаживаемых деревьев. - Благоустроенность каждого из населенных пунктов поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2022 гг. Этапы реализации программы не выделяются . |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется в объеме: ___26919_____ тыс. руб., в том числе 2018 год – __13549______ тыс. руб.; 2019 год – __4330_______ тыс. руб.; 2020 год – __4490_______ тыс. руб.; 2021 год – __2400_______ тыс. руб. 2022 год – __2150_______ тыс. руб. Источник финансирования – средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, средства управляющих организаций, МУП «Прокудское ППХКХ», внебюджетные источники. Суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Результатом реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика населенных пунктов поселения, в том числе за счет: организации уличного освещения в населенных пунктах, а также установки светильников; обеспечения ввода площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов поселения |
| Система организации контроля исполнения Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет администрация Прокудского сельсовета и Совет депутатов Прокудского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения программных мероприятий. |

II. Введение

В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования в городе условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса жизни.

Населенный пункт выступает предельным формообразующим фактором жилого пространства, в рамках которого протекает текущая жизнедеятельность человека. Взаимоотношения человека и населенного пункта определяется такими значимыми характеристиками, как его благоустройство, озеленение, состояние внутри дворовых дорог, наличие спортивных и детских площадок и т.д.

Ведущая целевая функция населенного пункта – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.

Наличие финансирования с привлечением источников всех уровней обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

III. Характеристика сферы действия программы

Настоящая программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, благоустройства и озеленения зон отдыха, увеличения протяженности уличной сети, освещения населенных пунктов Прокудского сельсовета, а также благоустройства общественных пространств поселения к празднованиям памятных дат (дата основания населенного пункта, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития поселения).

Сфера действия программы - строительство и ремонт объектов благоустройства в населенных пунктах Прокудского сельсовета.

Понятия и термины, используемые в программе:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Общественные пространства муниципальных образований включают в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров, локального значения. Потребность в обустроенных зонах отдыха, спортивных и детских площадках на территории населенных пунктов Прокудского сельсовета составляет 42000 кв. м. в объектах озеленения на территории населенных пунктов Прокудского сельсовета - 5000 кв. м, в

На территории населенных пунктов Прокудского сельсовета необходимо строительство тротуаров 2590 кв. м, значительное количество покрытий тротуаров требует ремонта.

Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения территории населенных пунктов Прокудского сельсовета Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения. В настоящее время сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является отсутствие наружного освещения на улицах населенных пунктов, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с гибелью людей.

В  населенных пунктах поселения требуется выполнить работы по монтажу и ремонту линий уличного освещения – 8,1 км.

Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства населенных пунктов поселения. Роль зеленых уголков отдыха в организации комфортной, здоровой среды обитания человека в населенных пунктах настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным элементом благоустройства, они выполняют и другую важную функцию - оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство населенных пунктов сельского поселения

Необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха, в селе Прокудское, обеспечить организацию современного озеленения. В ходе реализации программы будут осуществляться мероприятия по благоустройству общественных пространств Прокудского сельсовета к празднованию памятных дат (даты основания населенных пунктов Прокудского сельсовета, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития Прокудского сельсовета).

Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению, как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, а также социальную важность вышеуказанных направлений, необходимо оказание государственной и региональной поддержки бюджету Прокудского сельсовета на осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселения

IV. Цель и задача, целевой индикатор программы

Целью программы является

- Улучшение экологической ситуации. Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Прокудского сельсовета;

- Совершенствования системы комплексного благоустройства;

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- проведение работ по уличному освещению;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Задача программы - Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов населенных пунктов

Целевой индикатор программы:

- Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Прокудского сельсовета, кв. м.

- Улучшение благоустройства территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

- Улучшение санитарного состояния территорий Прокудского сельсовета.

- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

- Эстетическое состояния территории.

- Площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении.

- Создание зелёных зон для отдыха жителей поселения.

- Предотвращение сокращения зелёных насаждений.

- Количество высаживаемых деревьев.

- Благоустроенность каждого из населенных пунктов поселения.

V. Характеристика мероприятий программы

В рамках программы предусматривается реализация основного мероприятия:

При оказании государственной поддержки реализация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, а именно:

1. Организация (ремонт) уличного освещения в населенных пунктах Прокудского сельсовета.

2. Обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками на территории Прокудского сельсовета.

3. Приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов населенных пунктов поселения.

4. Благоустройство общественных пространств поселения к празднованию памятных дат и иных событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития поселения

Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, обслуживающие организации, при выборе собственниками непосредственного управления иные лица, уполномоченные собственниками помещений в многоквартирных домах, в срок до 1 мая года, предшествующего плановому году финансирования, направляют исполнителю программы заявки на отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в Программу. Население, некоммерческие организации, трудовые коллективы в срок до 1 мая года, предшествующего плановому году финансирования, направляют исполнителю программы заявки, на отбор наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в Программу, в том числе и на проведения мероприятий по благоустройству общественных пространств к празднованию памятных дат.

VI. Ожидаемые и конечные результаты программы

Реализация программы позволит к концу 2022 года:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика в населенных пунктах Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области;

- осуществить организацию (ремонт) уличного освещения в населенных пунктах поселения, а также установку светильников.

- обеспечить ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территориях населенных пунктов Прокудского сельсовета.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета;

повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Прокудского сельсовета;

повышение эстетического качества среды территорий населенных пунктов и формирование современного облика населенных пунктов Прокудского сельсовета, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Монтаж и ремонт уличного освещения

| Цель, мероприятия, его , наименовани | Сроки | Исполнители | Источни ки финанси рования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измер ения | Значение показате ля за предшест вующий период | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % |  |  |  |  |  |  |  |
| монтаж и ремонт уличного освещения в п. Светлый, ул. Новая | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 1200 60 516 624 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м. |  | 1122 |  |  |  |  |  |
| монтаж и ремонт уличного освещения в с. Прокудское, ул. Строительная, Новая, Степная | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 2000 100 860 1040 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м. |  | 706 |  |  |  |  |  |
| монтаж и ремонт уличного освещения в д. Буньково, ул. Ветеранов | 2019 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  | 1700 85 731 884 |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м. |  |  |  | 1762 |  |  |  |
| монтаж и ремонт уличного освещения в с. Прокудское, ул. Полевая, Фабричная | 2020 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  | 1700 85 731 884 |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м. |  |  |  |  | 1702 |  |  |
| монтаж и ремонт уличного освещения в с. Прокудское, ул. Переулок Восточный | 2021 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  | 300 15 129 152 |  | Площадь благоустроенных территорий | м. |  |  |  |  |  | 283 |  |
| монтаж и ремонт уличного освещения в п. Светлый, ул. Заречная | 2022 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1000 50 430 520 | Площадь благоустроенных территорий | м. |  |  |  |  |  |  | 1015 |
| монтаж и ремонт уличного освещения в с. Катково, ул. Трактовая | 2022 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1500 75 645 780 | Площадь благоустроенных территорий | м. |  |  |  |  |  |  | 1506 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Обустройство зон отдыха, установка игровых комплексов

| Цель, мероприятия, его , наименовани | Сроки | Исполнители | Источни ки финанси рования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измер ения | Значение показате ля за предшест вующий период | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детских площадок, с. Прокудское, ул. Мостовая, Фабричная, Новая | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 600 30 258 312 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| Устройство детской площадки, п. Светлый | 2019 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  | 200 10 86 104 |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Устройство детской площадки, д. Буньково | 2020 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  | 200 10 86 104 |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Устройство детской площадки, д. Чик | 2021 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  | 200 10 86 104 |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  |  | 400 |  |
| Устройство детской площадки, с. Катково | 2022 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |  | 200 10 86 104 | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  |  |  | 400 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Озеленение территории населенных пунктов

| Цель, мероприятия, его , наименовани | Сроки | Исполнители | Источни ки финанси рования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измер ения | Значение показате ля за предшест вующий период | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % |  |  |  |  |  |  |  |
| озеленение территории, с. Прокудское, ул. Совхозная, «Аллея Славы» | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 200 10 86 104 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| озеленение территории прилегающей к памятнику воинам ВОВ 1941-1945 гг, п. Светлый | 2019 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  | 200 10 86 104 |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| озеленение территории прилегающей к памятнику воинам ВОВ 1941-1945 гг, д. Буньково, д. Чик | 2020 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  | 200 10 86 104 |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| озеленение территории прилегающей к памятнику воинам ВОВ 1941-1945 гг, с. Катково, | 2021 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  | 200 10 86 104 |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| озеленение территории прилегающей к памятнику воинам ВОВ 1941-1945 гг, и поклонному кресту, д. Крохалевка, | 2022 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |  | 200 10 86 104 | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1000 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Благоустройство мест захоронения

| Цель, мероприятия, его , наименовани | Сроки | Исполнители | Источни ки финанси рования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измер ения | Значение показате ля за предшест вующий период | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение территории кладбища, с. Прокудское, | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 1200 60 516 624 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м |  | 1138 |  |  |  |  |  |
| Ограждение территории кладбища, д. Буньково | 2019 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  | 500 25 215 260 |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м |  |  |  | 607 |  |  |  |
| Ограждение территории кладбища, д. Чик | 2020 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  | 500 25 215 260 |  |  | Площадь благоустроенных территорий | м |  |  |  |  | 520 |  |  |
| Ограждение территории кладбища, п. Светлый | 2021 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  | 700 25 301 364 |  | Площадь благоустроенных территорий | м |  |  |  |  |  | 573 |  |
| Ограждение территории кладбища, д. Крохалевка | 2022 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |  | 500 25 215 260 | Площадь благоустроенных территорий | м |  |  |  |  |  |  | 607 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Обустройство новых уголков отдыха, спортивных площадок

| Цель, мероприятия, его , наименовани | Сроки | Исполнители | Источни ки финанси рования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измер ения | Значение показате ля за предшест вующий период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % |  |  |  |  |  |  |
| Устройство сквера в с. Прокудское, ул. Совхозная и прилегающая к улице территория | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 4207 210 1809 2188 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  | 35000 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала, с. Прокудское, ул. Новая, 10 | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 2939 147 1264 1528 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  | 1500 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МКУ физической культуры и спорта спорткомплекс «Сокол» | 2019 | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  | 2000 100 860 1040 |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  | 1500 |  |  |  |  |
| Перенос памятника воинам ВОВ 1941-1945 гг, в с. Прокудское на территорию КДЦ | 2020 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  | 2000 100 860 1040 |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  | 2000 |  |  |
| Капитальный ремонт хоккейной коробки с. Прокудское, ул. Есенина | 2021 | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  | 1000 50 430 520 |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  | 1000 |  |
| устройство хоккейной коробки с. Катково | 2021 | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1000 50 430 520 | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  |  |  | 1000 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 годы»

Устройство и ремонт покрытий тротуаров

| Цель, мероприятия, его , наименовани | Сроки | Исполнители | Источни ки финанси рования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измер ения | Значение показате ля за предшест вующий период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | % |  |  |  |  |  |  |
| Устройство покрытия тротуара с. Прокудское, ул. Базарная | 2018 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет | 1203 60 517 626 |  |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  | 802 |  |  |  |  |
| Устройство покрытия тротуара с. Прокудское, автодорога ул. Мостовая | 2019 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  | 1260 63 542 655 |  |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  | 840 |  |  |  |
| Устройство покрытия тротуара с. Прокудское, ул. Российская | 2020 год | администрация Прокудского сельсовета | Всего Бюджет поселения Региональный бюджет Федеральный бюджет |  |  | 1420 71 610 739 |  |  | Площадь благоустроенных территорий | кв.м |  |  |  | 947 |  |  |