МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРОКУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

(двадцать четвертой сессии)

28.02.2013										с. Прокудское

О внесении изменений в решение девятой сессии Совета депутатов то 08.04.2011 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2014 гг.»

В целях пролонгации и изменения плановых горизонтов реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2014 гг.», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, Совет депутатов Прокудского сельсовета

РЕШИЛ:

- Пролонгировать срок реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2014 гг.» до 2020 года.

- Внести изменения в решение девятой сессии Совета депутатов то 08.04.2011 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2014 гг.» согласно приложению.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Прокудского сельсовета на соответствующий финансовый год.

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области «Вестник».

- Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Прокудского сельсовета						С. А. Бондарев

УТВЕРЖДЕНО

решением 9 сессии

Совета депутатов

Прокудского сельсовета

от 08.04.2011 года

(в редакции решения 24 сессии Совета депутатов Прокудского сельсовета

от 28.02.2013 года)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05. 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Устав Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области; - Комплексная программа социально-экономического развития Прокудского сельсовета на 2011-2025 годы, утвержденная решением двадцатой сессии Совета депутатов Прокудского сельсовета от 25.09.2007 в редакции решения 10 сессии от 03.06.2011г. |
| Разработчик Программы | Администрация Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Прокудского сельсовета |
| Задачи Программы | - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также обновление основных производственных фондов коммунального хозяйства Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области; - повышение надёжности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населении; - снижение потерь коммунальных ресурсов при транспортировке ресурсов до потребителей; - повышение качества бытового обслуживания населения предприятиями жилищно-коммунального сектора; - повышение качества жизни населения Прокудского сельсовета; - развитие системы коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития; - создание условий для приведения систем снабжения, которые используется для предоставления коммунальных услуг (электроэнергия, тепло на отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, газ, утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии со стандартами качества |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры 2. Общая протяженность замененных аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения; 3. Общие целевые показатели в области теплоснабжения: Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения: сбалансированность системы теплоснабжения: - увеличение степени расчетов с потребителями по показаниям приборов учета с 0,1 до 100%. - повышение эффективности деятельности: – снижение удельного расхода топлива на выработку ТЭ с 1290,96 т.у.т./Гкал до 1284,2 т.у.т./Гкал. – снижение удельного расхода электроэнергии – с 25,0 кВтч/Гкал до 15,0 кВт/ч/Гкал) - эффективность использования воды на выработку тепловой энергии с 1,08 куб.м./Гкал до 0,5 куб.м./Гкал - снижение уровня аварийности с 0,64 ед. /км до 0,08 ед/км. - снижение уровня потерь тепловой энергии на модернизированных сетях с 12,3% до 4,9%. 2. Общие целевые показатели в области водоснабжения: - снижение потерь воды в сетях с 15,9 % до 4,7% от отпущенной в сеть; - сокращение удельного расхода электрической энергии с 6,2 кВт-ч./куб.м до 3,0 кВт-ч./куб.м; - снижение доли населения, пользующегося водоразборными колонками с 30,0% до 2,0 %; - увеличение степени расчетов с потребителями по показаниям приборов учета с 0,25 до 100%; - снижение аварийности с 0,188 ед/км до 0,034 ед. /км. - полная замена аварийных водопроводных сетей. 3. Общие целевые показатели в области водоотведения: Снижение аварийности с 1,6 ед./км. до 0,3 ед./км. Реконструкция существующей системы водоотведения, строительство очистных сооружений. - Общие целевые показатели в области газоснабжения: Сохранение нулевого уровня потерь в системе газоснабжения; Сохранение нулевого уровня аварийности системы; Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре с 7,2 % до 33,3 %; Увеличение удельного газопотребления с 1,9 куб.м/чел. год до 2,29 куб.м/чел. год. - Общие целевые показатели в области утилизации (захоронения) ТБО: Увеличение доли утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления с 1,09 % до 15,0%. Уменьшение доли ТБО, захороневаемых на объектах размещения с 98,8 % до 85,0 %. Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре с 47,8 % до 100,0%. - Общие целевые показатели в области электроснабжении: - снижение аварийности системы с 0,4 до 0,083 ед./км.; -ежегодное снижение потребления энергоресурсов: снижение затрат на потребление электроэнергии не менее 10%; - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - улучшение индикаторов энергоэффективности; - внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту инфраструктуры (до 100%); - снижение затрат на производство тепла на 20 %; - оплата пользователями фактически использованных коммунальных ресурсов, снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги; -сокращение уровня потерь с 2,5 % до 2,4 %; - Увеличение доли жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) с 20,8 % до 100%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется в объеме: 139968,6 тыс. руб., в том числе 2012 год – 9238 тыс. руб.; 2013 год – 26912 тыс. руб.; 2014 год – 13405 тыс. руб.; 2015 год – 25891 тыс. руб. 2016 год – 14233 тыс. руб. 2017 год – 10025 тыс. руб. 2018 год – 13476 тыс. руб. 2019 год – 3578 тыс. руб. 2020 год - 22760 тыс. руб. Источник финансирования – местный бюджет, областной бюджет, средства управляющих организаций, МУП «Прокудское ППХКХ», внебюджетные источники. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет администрация Прокудского сельсовета и Совет депутатов Прокудского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения программных мероприятий. |

Введение

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.» (далее – Программа) разработана в соответствии с основными перспективными направлениями Комплексной программы социально-экономического развития Прокудского сельсовета на 2011-2025 годы.

Программа направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, создание условий, обеспечивающих доступность коммунальных услуг для потребителей, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, а также повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Прокудского сельсовета. В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг, повысится надёжность и эффективность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населении.

1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Решение проблем, связанных с комплексным развитием жилищно-коммунального хозяйства Прокудского сельсовета, является одной из приоритетных задач социально-экономического развития поселения. Особую актуальность приобретает необходимость внедрения энергоэффективных технологий, материалов, оборудования. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, рост цен на газ и жидкое топливо, опережающие уровень инфляции, приводят к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения и организаций бюджетной сферы. Высокая степень износа основных производственных фондов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства приводит к высоким удельным затратам энергоносителей на выработку тепла и значительным потерям при его транспортировке. Все эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. Значительные затруднения на пути модернизации жилищно-коммунального хозяйства возникают, в том числе, из-за отсутствия механизма стимулирования эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) энергоснабжающими организациями, деятельность которых регулируется государством, что в конечном итоге приводит к незаинтересованности в снижении себестоимости производимой энергии.

Для повышения надежности систем энергоснабжения, снижения затрат на их транспортировку, увеличения полезного отпуска потребителям, необходимы:

реконструкция существующих и строительство новых энергоисточников, тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов коммунального хозяйства приборами учета и регулирования энергетических ресурсов, контроль за их использованием.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального сектора с использованием современных энергосберегающих технологий определяется социально-экономической ситуацией в муниципальном образовании и уровнем технической и ресурсной обеспеченности жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена также на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности населенных пунктов муниципального образования в теплоносителе и воде, электро- и газоснабжении для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании, в том числе за счет строительства и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Реализация программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.» согласно приложению № 1.

Настоящая Программа позволит провести комплексное обновление основных фондов коммунального комплекса, направив на эти цели необходимые объемы финансовых ресурсов.

1.2. Цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

развитие, систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг);

улучшение экологической ситуации на территории Прокудского сельсовета.

К основным задачам Программы, реализация которых обеспечит достижение поставленных целей, относятся:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также обновление основных производственных фондов коммунального хозяйства Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области;

- повышение надёжности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населении;

- снижение потерь коммунальных ресурсов при транспортировке ресурсов до потребителей;

- повышение качества бытового обслуживания населения предприятиями жилищно-коммунального сектора;

- повышение качества жизни населения Прокудского сельсовета;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития;

- создание условий для приведения систем снабжения, которые используется для предоставления коммунальных услуг (электроэнергия, тепло на отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, газ, утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии со стандартами качества.

1.3. Сроки, этапы реализации Программы, объемы и источники финансирования Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.». предусматривает реализацию комплекса программных, в том числе инвестиционных, мероприятий, в период с 2012 года по 2020 год.

Реализация Программы предусматривает выполнение плана мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.» в один этап.

Финансирование программы осуществляется в объеме:

139968,6 тыс. руб., в том числе

2012 год – 9238 тыс. руб.;

2013 год – 26912 тыс. руб.;

2014 год – 13405 тыс. руб.;

2015 год – 25891 тыс. руб.

2016 год – 14233 тыс. руб.

2017 год – 10025 тыс. руб.

2018 год – 13476 тыс. руб.

2019 год – 3578 тыс. руб.

2020 год - 22760 тыс. руб.

Источники финансирования – бюджет поселения, областной бюджет, управляющая организация МУП «Прокудское ППХКХ», ресурсоснабжающие организации, привлеченные средства. Подробнее источники финансирования и средства представлены в приложении 2 к Программе.

1.4. Важнейшие целевые показатели Программы

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение															Таблица №1

| Индикатор | Расчет индикатора | Расчетное значение *1 |  | Расчетное значение *2 |  | Показатели всего на модернизируемом участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры *1 к протяженности сетей *2. | 9 ед. | 2 ед. | 47,62 км. | 58,34 км. | 0,188 | 0,034 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь *1 к объему отпуска в сеть *2 | 10,2 тыс. куб. м. | 2,6 тыс. куб. м. | 63,9 тыс. куб. м | 55,7 тыс. куб. | 15,9 | 4,7 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования*1 к сумме нормативного срока*2. Скважины 1975-2003 г.г. 1997 – 2019 гг. Водопроводные сети 1975-2003 г.г. 1997 – 2019 гг. | 21,5 | 12 | 25 20 | 25 35 | 86,0 100 | 48,0 34,2 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги *1, к численности населения муниципального образования *2 | 7688 | 8640 | 8093 | 8640 | 94,9 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг *1 к численности населения, получающего услуги организации *2 | 794332,2 | 803062,4 | 8093 | 8640 | 98,1 | 92,9 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

Таблица №2

| Индикатор | Расчет индикатора | Расчетное значение *1 |  | Расчетное значение *2 |  | Показатели всего на модернизируемом участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры* 1 к протяженности сетей | 8 | 1 | 12,5 | 12,5 | 0,64 | 0,08 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи тепла потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, % | Отношение объема потерь*1 к объему отпуска в сеть*2 | 62790 | 23395 | 511290 | 471295 | 12,3 | 4,9 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами) На количество тепловой энергии отпущенной в сеть |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного срока Балансовая стоимость котельных и котельного оборудования: Всего 17518,69 тыс. руб. остаточная стоимость: 9692,54 тыс. руб. После модернизации: Балансовая стоимость: 18937,53 тыс. руб. Остаточная стоимость – 6760,7 тыс. руб. Котельные 1968 – 1999 гг. 2015 – 2020 гг. Всего Котельное оборудование ДЕ-10/14-2шт.,ДЕ-16/14-1шт. – 1971 г. ПТВМ-30 – 1975 КВС-1,86 – 1999 ЗКВр-0.2 - 2009 НР-18-1шт. КВр-0,4КБ-2шт. – 1987, 2010 гг. НР-18-2шт, КВр-0,4МВт-1шт. – 2011, 1987 гг. НР-18-1шт.КВр-0,25КБ – 2010 г. ДКВр-4/14,КЕ-4/13 – 1978 г. Тепловые сети 1975-2003 гг. 1997 – 2019 гг. | - 27,5 15 22 | - 5 7,5 11 | - 25 20 30 | - 25 20 30 | 55,3% 100,0 75 73,3 | 35,7% 20,0 37,5 36,6 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги*1, к численности населения муниципального образования*2 | 1456 | 1456 | 8093 | 8640 | 17,9 | 16,8 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Таблица 3

Электроснабжение

| Индикатор | Расчет индикатора | Расчетное значение *1 |  | Расчетное значение *2 |  | Показатели всего на модернизируемом участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры *1 к протяженности сетей *2 | 80 | 20 | ПВЛ 10 Квт – 88 км. ПВЛ 0,4 Квт – 90 Всего 178 км | ПВЛ 10 Квт – 119 км. ПВЛ 0,4 Квт – 121 Всего 240 км | 0,4 | 0,083 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи электроэнергии потребителям и абонентам на протяженность сетей электроснабжение |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь *1 к объему отпуска в сеть *2 | 89942,5 Квт | 87125 Квт | 3597700 Квт | 3598525 Квт | 2,5 | 2,4 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством электроэнергии, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом электроэнергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством электроэнергии, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество электроэнергии, отпущенной в сеть |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Подстанции 1975 – 2009гг. 2003 – 2020 гг. Электрические сети 1995 – 2009гг. 2005 – 2020 гг. 2011 год ПВЛ 10 Квт – 88 км. ПВЛ 0,4 Квт – 90 Всего 178 км 2020 год ПВЛ 10 Квт – 119 км. ПВЛ 0,4 Квт – 121 Всего 240 км | 19 9 | 10,5 7,5 | 25 20 | 25 20 | 76 45,0 | 42,0 37,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги *1, к численности населения муниципального образования *2 | 8093 | 8093 | 8640 | 8640 | 100,0 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения |
| Удельное энергопотребление, Квт/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг *1 к численности населения, получающего услуги организации *2 | 359770 Квт | 3501000 Квт | 8093 | 8640 | 445,5 | 388,1 | Количество реализованной электроэнергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения. |
| Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв.м | Разница между удельным расходом ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) отчетного периода к удельным расходом ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) предыдущего периода |  |  |  |  |  |  | - |
| для фактических условий |  | 2010 – 35,708 | 2011 – 35,827 | 2019 – 35,460 | 2020 – 35,424 | -321,254 | -0,036 |  |
| для сопоставимых условий |  | 2010 – 35,708 | 2011 – 35,827 | 2010 – 35,708 | 2020 – 35,424 | -321,25 | -321,66 |  |

Газоснабжение																Таблица 4

| Индикатор | Расчет индикатора | Расчетное значение *1 |  | Расчетное значение *2 |  | Показатели всего на модернизируемом участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры *1 к протяженности сетей *2. | 0 | 0 | Вд-1,912 Нд-19,071 | Вд – 3,8 Нд - 40 | 0 | 0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи газа потребителям и абонентам на протяженность сетей газоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки газовой сети |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь *1 к объему отпуска в сеть *2 | 0 | 0 | 15,35 тыс. куб. м | 16,43 тыс. куб. м | 0 | 0 | Общее количество потерь определяется как разность между объемом газа, поданной в сеть и объемом газа, потребленной всеми потребителями (абонентами). На объем газа, отпущенного в сеть |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока ГРПШ 2005 – 2011 гг. 2005 – 2020 гг. Газопроводные сети 2005 – 2011 гг. 2005 – 2020 гг. 2011 год Вд-1,912 Нд-19,071 2020 год Вд – 3,8 Нд - 40 | 3,5 3,5 | 7,5 7,5 | 25 20 | 25 20 | 14,0 17,5 | 30,0 37,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги *1, к численности населения муниципального образования *2 | 588 | 2874 | 8093 | 8640 | 7,2 | 33,3 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного газоснабжения. |
| Удельное газопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг *1 к численности населения, получающего услуги организации *2 | 15350 | 19844 | 8093 | 8640 | 1,9 | 2,29 | Количество реализованного газа населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного газоснабжения. |

Водоотведение																Таблица 5

| Индикатор | Расчет индикатора | Расчетное значение *1 |  | Расчетное значение *2 |  | Показатели всего на модернизируемом участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры *1 к протяженности сетей *2. | 16 ед. | 3 ед. | 10 км. | 10 км. | 1,6 | 0,3 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение функционирования системы водоотведения на протяженность сетей водоотведения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки сети |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного срока Очистные сооружения 1972 г. 2018 г. Канализационные сети 1972-1989 гг. 1989 – 2015 гг. | 39 30,5 | 25 18 | 50 50 | 50 50 | 78,0 61,0 | 50,0 36,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги *1, к численности населения муниципального образования *2 | 2163 | 2195 | 8093 | 8640 | 26,7 | 25,4 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения. |
| Удельное водоотведение, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг *1 к численности населения, получающего услуги организации *2 | 794332,2 | 803062,4 | 8093 | 8640 | 98,1 | 89,0 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов									Таблица 6

| Индикатор | Расчет индикатора | Расчетное значение *1 |  | Расчетное значение *2 |  | Показатели всего на модернизируемом участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | П1 = П1* / П2* x 100, где: П1 - доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления; П1* - количество обезвреженных и использованных отходов, млн. тонн; П*2 - общее количество образованных отходов, млн. тонн. | 0,0576 | 0,785 | 4,84 | 5,23 | 1,19 | 15,0 | Рост показателя определен исходя из динамики ввода в эксплуатацию перерабатывающих и мусоросортировочных комплексов, с учетом их мощности переработки отходов, а также с учетом совершенствования системы управления отходами, введения раздельного сбора коммунальных отходов на территории муниципального образования. |
| Количество мусороперерабатывающих комплексов | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | Значение показателя рассчитывается на основании количества мусороперерабатывающих комплексов, запланированных к строительству на территории МО |
| Количество мусоросортировочных комплексов. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя рассчитывается на основании количества мусоросортировочных комплексов, намеченных к строительству на территории МО |
| Доля ТБО, захорониваемых на объектах размещения | П4 = П*1 / П*2 x 100, где: П4 – доля ТБО, захорониваемых на объектах размещения, проценты; П*1 – количество отходов, захорониваемых на объектах размещения, млн. тонн; П*2 – общее количество образованных отходов, млн. тонн. | 4,78 | 4,4 | 4,84 | 5,23 | 98,8 | 85,0 | Уменьшение показателя определено исходя из динамики ввода в строй перерабатывающих и мусоросортировочных комплексов, с учетом их мощности переработки отходов, а также с учетом совершенствования системы управления отходами, введения раздельного сбора коммунальных отходов |
| Количество пунктов по организованному сбору ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |  |
| Количество площадок, на которых осуществляется раздельный сбор отходов | - | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 39 |  |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Полигон (6) 1971 г. 1975 г. 1986 г. Техника (спецмашины) 2003 г. 2012 г. 2016г. | 36 8 | 45 6 | 60 10 | 60 10 | 60,0 80,0 | 75,0 60,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги *1, к численности населения муниципального образования *2 | 3871 | 8640 | 8093 | 8640 | 47,8 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, заключивших договоры на вывоз ТБО |
| Удельное образование и накопление ТБО, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг *1 к численности населения, получающего услуги организации *2 | 227,5 | 245,6 | 3871 | 8640 | 0,06 | 0,03 | Количество образующихся и накапливаемых ТБО населением. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, заключивших договоры на вывоз ТБО |

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, газоснабжения и сфере обращения с отходами на период 2012-2020 годы, а так же муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Динамика изменения целевых показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.» представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения.

2.1.1. Краткий анализ существующей системы водоснабжения

На территории Прокудского сельсовета водоснабжение осуществляется из скважин, суммарная мощность которых составляет 1200 м3/час.

Основными организациями, работающими в данной сфере, являются:

- ОАО «Птицефабрика им. 50-летия СССР», 14 скважин, 20*14 шт. - дебит м3/час, глубина 60-65 м.

- МУП Прокудское ППЖКХ. 3 скважины в с. Прокудское на ул. Северная (14 (6,3) дебит м3/час, глубина 35 м.), ул. Советская – (12,5 (10) дебит м3/час, глубина, 37,5 м., высота башни, м/емкость бака, м3 - 18 м /50 м3), ул. Строительная – (13,7 (6,3) дебит м3/час, глубина 50 м., высота башни, м/емкость бака, м3 12/25).

- Новосибирский филиал Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» 3 скважины: дебит м3/час – 10, глубина – 100 м., высота башни, м/емкость бака, м318/50, 18/50, 15/25.

- ОАО Племзавод «Чикский», 4 скважины: дебит м3/час – 16, 24, 14,4, 24, глубина – 100 и 50-56 м. соответственно последующие, высота башни, м/емкость бака, м3 - 12/25, 10/15 соответственно.

МУП «Прокудское ППЖКХ» предоставляет услуги по водоснабжению населения с. Прокудское (частный сектор). Удельный вес оказываемых услуг муниципальным унитарным предприятием составляет 52 %. Снабжение населения питьевой водой в п. Светлый, д. Чик, с. Катково, д. Буньково, д. Крохалевка осуществляется ресурсоснабжающей организаций ОАО «Племзавод «Чикский».

На территории населенных пунктов Прокудского сельсовета функционируют 15 водонапорных колонок, состоящих на балансе МУП «Прокудское ППЖКХ» и 8 колонок, состоящих на балансе ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР». Доля населения, пользующегося водоразборными колонками, составляет 30,0%.

Подробная информация о скважинах, расположенных на территории муниципального образования и их балансодержателей представлена в таблице 7 «Информация о наличии и состоянии водозаборных скважин на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области».

Таблица 7

«Информация о наличии и состоянии водозаборных скважин на территории Прокудского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области»

| № пп | Месторасположение скважины (населенный пункт, объект) | Наименование и адрес месторасположения организации-балансодержателя скважины. (Ф.И.О. руководителя, раб. и сот. телефон) | Производительность (м3/сут.) | Глубина подъема воды (м). | Марка насоса | Дата последней проверки учёта и состояния водозаборных скважин | Дата ввода в эксплуатацию (год) | Объекты обеспечения водой (наименование организаций, наименование улиц и № № домов с указанием количества проживающих жителей) | Географические координаты скважины | № Скважины | Состояние скважины (работоспособная, загерметизирована, затомпонирована) | Присоединена ли скважина к резервным источникам электроснабжения | Имеет ли приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару | Скважина с дебитом 5 л/с и более имеет ли устройства для забора воды из них пожарными автомобилями | Скважина защищена от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ (в соответствии с СНиП 2.01.51-90 п 4.21.) | Наличие проектной документации на скважину | В зоне санитарной охраны обеспечена надежная защита подземных водоисточников от внешнего загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Прокудский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Прокудское | МУП "Прокудское ППЖКХ", Канайкин Сергей Васильевич, раб.тел.83835142397 | 172,8 | 47 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 08.07.2012 | 1970 | ул.Советская, Северная, Мостовая, 70 лет Октября, 951 чел. | ул.Советская.144 | 7977 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | с. Прокудское | МУП "Прокудское ППЖКХ", Канайкин Сергей Васильевич,раб.тел.83835142397 | 144 | 50 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 15.10.2010 | 1971 | ул.Советская, Северная, Мостовая, 70 лет Октября, 951 чел. | ул.Северная | 11272 | рабочая | нет | да | нет | да | да | нет |
|  | с. Прокудское | МУП "Прокудское ППЖКХ", Канайкин Сергей Васильевич,раб.тел.83835142397 | 192 | 45 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 10.06.2010 | 1988 | ул.Политотдельская, Гагарина, Большевитская, пер. Большевитский, 1048 чел. | ул.Строительная | 55-88 | рабочая | да | да | да | да | да | нет |
|  | с. Прокудское | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 432 | 50 | ЭЦВ 6-10-110 | 03.02.2009 | 1970 | ул.Рабочая,Горького, 180 чел. | у СДК | 10155 | рабочая | нет | да | да | да | да | да |
|  | с. Прокудское | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 528 | 53 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1978 | Животноводство | 2-е от.Племзавода | 15217 | рабочая | нет | да | нет | да | да | нет |
|  | с. Прокудское | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 164,4 | 60 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1978 | Маслозавод | 2-е от.Племзавода | 15218 | рабочая | нет | да | нет | да | да | нет |
|  | с. Прокудское | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 164,4 | 60 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1979 | ул. Рабочая, М. Горького, 180 чел. | у Стройцеха | 15886 | рабочая | нет | да | нет | да | да | нет |
|  | ст. Чик ( у реки ) | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | не работает | 45 | не работает | 03.02.2009 | 1960 |  |  |  | Затомпонирована |  |  |  |  |  | нет |
|  | пос. Светлый | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 345 | 82 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 03.02.2009 | 1991 | Весь поселок, 589 чел. | Вч.п.Светлый | 42-91 | рабочая | нет | нет | да | да | да | нет |
|  | пос. Светлый | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 576 | 81 | ЭЦВ 6- 6,3-80 | 03.02.2009 | 1987 | выпаса | 1-от.Племзавода | 52-87 | рабочая |  |  |  |  |  | нет |
|  | пос. Светлый | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 82 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1974 | Весь поселок, 589 чел. | Ул.Центральная | 13021 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | пос. Светлый | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 81 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1979 | животноводство | 1-от.Племзавода | 15823 | рабочая | нет | да | нет | да | да | нет |
| рабочая | пос. Светлый | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 81 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1980 | выпаса | 1-от.Племзавода | 16408 | загермет. | рабочая | рабочая | рабочая | рабочая | рабочая | рабочая |
|  | д. Буньково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 156 | 32 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1967 | население,живот.,319чел. | 3-от Племзавода | 7150 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Буньково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 |  | 53 | не работает | 03.02.2009 | 1978 | население,319чел. | парники | 12507 | загермет. | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Чик | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 45 | ЭЦВ 6-10-80 | 03.02.2009 | 1976 | население,264 чел. | Ул.Центральная | 14178 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Чик | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 156 | 85 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1974 | выпаса | 4-е от.Племзавод | 12505 | загермет. | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Чик | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 85 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1974 | выпаса | 4-е от.Племзавод | 13024 | загермет. | да | да | да | да | да | нет |
|  | д. Чик | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 85 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1974 | животноводство | 4-е от.Племзавод | 13023 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | с. Катково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 34 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1964 | животноводство | 5-е от Племзавод | 5345 | рабочая | да | да | да | да | да | нет |
|  | с. Катково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 45 | ЭЦВ 6-10-80 | 03.02.2009 | 1979 | животноводство | 5-е от Племзавод | 15824 | рабочая | да | да | да | да | да | нет |
|  | с. Катково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 44 | ЭЦВ- 6-1 0-80 | 06.11.1900 | 1970 | население,513 чел. | Ул.Школьная | 10553 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | с. Катково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 |  | 43 | нет насоса | 03.02.2009 | 1970 | животноводство | 5-е от Племзавод | 12841 | загермет. | нет | да | да | да | да | нет |
|  | с. Катково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 |  | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1974 | выпаса | 5-е от Племзавод | 13020 | загермет. | нет | да | да | да | да | нет |
|  | с. Катково | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 45 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 03.02.2009 | 1973 | животноводство | 5-е от Племзавод | 10717 | загермет. | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Крохалевка | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 288 | 43,5 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 03.02.2009 | 1965 | животноводство | 6-е от Племзавод | 6223 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Крохалевка | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 37 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 03.02.2009 | 1971 | поселок, мастерская, 267 чел. | 6-е от Племзавод | 11405 | рабочая | нет | да | да | да | да | нет |
|  | д. Крохалевка | Племзавод Чикский, Яковлев Константин Александрович, раб. тел. 83835142321 | 144 | 54 | нет насоса | 03.02.2009 | 1972 | животноводство | 6-е от Племзавод | 12035 | загермет. | нет | да | нет | да | да |  |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 552 | 43 | ЭЦВ 6-1 0-1 10 | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 11272 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 432 | 50 | ЭЦВ 6-1 0-1 10 | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 12205 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 720 | 56 | ЭЦВ 6-1 0-1 10 | 2раза в неделю | 2012 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13863 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 576 | 50 | ЭЦВ 6-1 0-1 10 | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13864 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 600 |  |  | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13865 | рабочая |  |  |  | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 696 | 58 | ЭПН 6-16-75 | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13866 | рабочая | да | да | нет | да | да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 432 | 58 | ЭПН 6-16-75 | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13867 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 432 | 60 | ЭПН 6-16-75 | 2раза в неделю | 1975 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13869 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | Дир. По тепло-водо снабж. РЖД Кутлин Владимир Николаевич тел.229-23-71 | 144 | 59 | Г-60 | 10.06.2010 | 1975 | Вокзал,ул.Вокзальная,Фабричная.Логовская,пер.Фабричный.291 чел. | ул.Вокзальная |  | рабочая | да | да | нет | да | Да |  |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 288 | 60 | ЭЦВ 8-25-1 00 | 2раза в неделю | 1970 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 12203 | заглушена |  |  | нет |  |  | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 288 | 60 | ЭЦВ 8-25-1 00 | 2раза в неделю | 1970 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 12204 | заглушена | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 288 | 60 | ЭЦВ 8-25-110 | 2раза в неделю | 1970 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13025 | заглушена | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 288 | 63 | ЭЦВ 6-1 0-80 | 2раза в неделю | 1974 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 13868 | затомп. | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 216 | 63 | ЭЦВ 8-25-1 00 | 2раза в неделю | 1970 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 7877 | заглушена | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 216 | 60 | ЭЦВ 8-25-1 00 | 2раза в неделю | 1978 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | П-73 | заглушена | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", Биль Андрей Альбертович, раб. тел.83835142222 | 288 | 60 | ЭЦВ 6-1 6-110 | 2раза в неделю | 2011 | Птицефабрика Жилмассив Есенина Строительная,Мира, Новосибирская Сватухина ,Степная Мастерская, 2614 чел. | Водозабор птицефабрики | 1 | рабочая | да | да | нет | да | Да | да |
|  | с. Прокудское | Дир. По тепло-водо снабж. РЖД Кутлин Владимир Николаевич тел.229-23-71 | 144 | 42 | ЭЦВ 6-1 0-70 | 12.06.2012 | 1996 | Вокзал,ул.Вокзальная,Фабричная.Логовская,пер.Фабричный.291 чел. | Ул.Вокзальная |  | рабочая | да | да | нет | да | Да | Да |
|  | с. Прокудское | Политотдельская, 135а, Директор Незнанов В.А., тел. 42-469 | 144 | 36 | ЭЦВ 6-10-80 | 26.03.2010г | 1988 | Политотдельская, Школьная, Гагарина, 240 чел. | Водозабор | 1-РЭ | Резерв | Нет | Да | Нет | Да | Да |  |
|  |  |  | 192 | 65 | ЭЦВ 6-10-80 | 26.03.2010г | 1988 |  | Водозабор | Н-3734 | В работе | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
|  |  |  | 144 | 40 | ЭЦВ 6-10-80 | 26.03.2010г | 1967 |  | Водозабор | Н-0207 | Резерв | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |

На территории населенных пунктов Прокудского сельсовета водопроводная сеть заложена на глубину 2,5-3 м. от поверхности земли. Протяженность водопровода составляет 47,62 км. Водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации построены в период с 1975 года. Материал исполнения – стальные, чугунные, асбестоцементные трубы диаметром от 65 до 111 мм, новые секции трубопровода - полиэтиленовые. Состояние труб удовлетворительное (таблица 8). В процессе эксплуатации за счет средств местного бюджета, МУП «Прокудское ППЖКХ», а также средств населения на условиях софинансирования, проводилась частичная замена водопроводной сети полиэтиленовой трубой.

По состоянию на 2011 год протяженность сетей водопровода, требующих замены составляет 40,9 км, что в относительных показателях составляет 86,0 %.

Таблица 8

Сведенья по водопроводам

| № пп | Населенный пункт | Протяжённость водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Прокудское | 32 |
| 2. | п. Светлый | 3,6 |
| 3. | с. Катково | 4,22 |
| 4. | д. Чик | 3,8 |
| 5. | д. Крохалевка | 2,8 |
| 6. | д. Буньково | 1,2 |
| Итого |  | 47,62 |

Водозаборы на скважинах – 3 шт., общий дебит (скв.) - 9,8 тыс. м3/сут., минимальная потребность воды - 3,3 тыс. м3/сут.

2.1.2.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов муниципального образования осуществляется от подстанций напряжением 220/110/35/10КВт. Общая мощность составляет 7,57 МВт. Подробная информация о существующих трансформаторных подстанциях приведена в таблице 9:

Таблица 9

| № подстанции | Положение в плане поселка (улица) | Мощность ТП (кВА) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3К-88 | Ул. Советская | 100 |  |
| 3К-138 | Ул. Новосибирская | 160 |  |
| 3К-137 | Ул. Новосибирская | 400 |  |
| 3К-109 | Ул. Есенина | 2*630 |  |
| 3К-86 | Ул. Политотдельская | 250 |  |
| 3К-27 | Ул. Политотдельская | 400 |  |
| 3К-94 | Ул. Саратовская | 100 |  |
| 3К-68 | Ул. Фабричная | 100 |  |
| 3К-141 | Ул. Политотдельская | 400 |  |
| 3К-90 | Школа | 160 |  |
| 3К-100 | Ул. Мастерская | 2*400 |  |
| 3К-102 | Колыванская трасса | 160 | Телятник ОАО «Племзавод Чикский» |
| 3К-87 | Ул. Строительная | 630 |  |
| 3К-111 | СОШ №6 | 250 |  |
| 3К-112 | СОШ № 6 | 250 |  |
| 3К-44 | Молзавод | 250 |  |
| 3К-85 | Ул. Новая | 250 |  |
| 3К-24 | Ул. Новая | 250 |  |
| 3К-43 | Ул. Гагарина | 250 |  |
| 3К-105 | Ул. Мира – ул. Е. Сватухина | 250 |  |
| 3К-100 | Ул. Северная | 250 |  |
| 3К-143 | Котельная, пекарня | 400 | ОАО «Племзавод Чикский» |
| 3К-89 | Ул. Российская | 250 |  |

Электроснабжение поселения осуществляет ОАО «СибирьЭнерго». Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции 10/0.4 кВ и новые по мере потребности.

Протяженность электрических сетей по состоянию на конец 2012 года составила ПВЛ 10 Квт – 88 км, ПВЛ 0,4 Квт – 90 км, всего 178 км.

2.1.3. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение организовано от котельных, балансодержателями которых являются 5 ресурсоснабжающих организаций:

ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» - газовая котельная.

ОАО «Племзавод Чикский» - газовая котельная.

ФГУК комбинат «Восход» Росрезерва – угольная котельная.

МУП «Прокудское ППЖКХ» - угольная котельная.

Новосибирский филиал Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» - угольная котельная. Подробные сведения о котельных, находящихся на территории Прокудского сельсовета и технические характеристики и износ элементов теплосети приведены в таблицах 10, 11.

Количество вырабатываемого тепла на промышленность – вода – 110,7 Гкал/час; количество вырабатываемого тепла на жилищно-культурно-бытовые объекты  - вода – 2,17 Гкал/час.

В котельных имеется 20 котлов, тип котлов - ПТВМ-30,ДЕ-10/14, ДЕ-16/14,НР-18, КВр-0,4МВт, КВр-0,2МВт, КВр-0,4КБ, КВС-1,86, ЗКВр-0,2.

Котельные имеют санитарно-защитные зоны. Основными видами топлива являются газ и уголь. Схема теплоснабжения 2-х трубная, закрытая.

Охват населения централизованным теплоснабжением (отдельно отоплением и горячим водоснабжением) в м2 от отапливаемого жилого фонда составляет 24271 кв. м., что в относительных показателях выражается в 18%.

Вид топлива и источники тепла в застройке, не охваченной централизованным теплоснабжением: газ - 17%, уголь - 55%, дрова - 28%.

Протяженность существующих магистральных теплосетей составляет 12,5 км.

Доля тепловой энергии, реализуемая по приборам учета по состоянию на 2011 год составляла 0,1 % от общего объема потребления тепла в многоквартирных жилых домах.

Фактические потери отпуска тепловой энергии над нормативными составляют до 12,3%. Годовая выработка тепловой энергии за 2011 составила 511,3 тыс. Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 62,8 тыс. Гкал.

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2011 г. составил 64,3 %, в том числе степень износа котельных и котельного оборудования составила 55,3%, тепловых сетей – 73,3%.

Таблица №10

Характеристика котельных, находящихся на территории Прокудского сельсовета

| № п/п | Предприятие | Котельная | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Средневзвешенный КПД котлов, % | Расход э/энергии, тыс.кВт*ч/год | Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Протяженность сетей, км. | Количество установок ХВО, шт | Кол-во котлов | Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию | Количество обслуживаемых домов | Количество квартир, ед. | Население, чел. | Учреждения здравоохранения, ед. | Учреждения образования, ед. | Учреждения культуры, ед. | Учреждения физической культуры и спорта | Административно-общественные здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Птицефабрика им.50летия СССР | №1 |  | 84,5 |  |  | 36/28,9 | 5,2пром.зон7,2жил. | 2 | 3 | ДЕ-10/14-2шт.,ДЕ-16/14-1шт. | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Птицефабрика им.50летия СССР | №2 |  | 87,1 | 2106.8 | 22,94 | 105/54 |  | 4 | 3 | ПТВМ-30 | 1975 | 120 | 745 | 2235 | 1 | 3 | - | 1 | 6 |
| 3 | ОАО»Племзавод»Чикский | мастерские |  | 82,4 |  |  | 3,2 | 2,5 | 1 | 2 | КВС-1,86 | 1999 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 4 | Новосибирский филиал Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» | промзона |  | 80,4 |  |  | 0,4 | 0,5 | нет | 2 | ЗКВр-0.2 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МУП «Прокудское ППЖКХ» | с.Прокудское,ул.Строительная | 80кг/час | 80,4/78,1 |  |  | 1,02 | 1,2 | нет | 3 | НР-18-1шт. КВр-0,4КБ-2шт. | 1968 | 8 | 52 | 156 | - | - | - | - | - |
| 6 | МУП «Прокудское ППЖКХ» | с.Катково,школа | 80кг/час | 81,5 |  |  | 1,02 | 0,7 | нет | 3 | НР-18-2шт,КВр-0,4МВт-1шт. | 1980 | 2 | 4 | 14 |  | 1 | - | - | - |
| 7 | МУП «Прокудское ППЖКХ» | П.Светлый,школа | 40кг/час | 82,4 |  |  | 0,4 | 0,5 | нет | 2 | НР-18-1шт.КВр-0,25КБ | 1973 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | ФГКУ комбинат»Восход»Росрезерва | промзона |  |  |  |  | 2,2 |  | 1 | 2 | ДКВр-4/14,КЕ-4/13 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Техническая характеристика и износ элементов теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ Учетных участков | Наименование элементов теплосети | Год постройки | Материал элементов теплосети | Материал изоляции трубопроводов | Протяженность, пог. м, для опор, количество | Диаметр, мм, для опор, каналов - сечение | Глубина (высота) прокладки, м | Фактически прослужившее время (лет) | Предположительный (остаточный) срок службы, лет | Средний нормативный срок службы, лет | Износ, % | Примечание |
| с. Прокудское, ул. Есенина (жилмассив) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКЗ-т.1 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 10,4 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТКЗ-т.2 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 10,4 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| т.1-ТК7 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 17,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| т.1-ТК7 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 17,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК7-ТК8 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 15 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК7-ТК9 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 15 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| т.1-ТК1 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 51,8 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| т.1-ТК1 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 51,8 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК1-ТК2 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 40,8 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК1-ТК2 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 40,8 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК1-ТК14 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 57,6 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК1-ТК14 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 57,6 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК14-ТК15 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 70,4 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК14-ТК15 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 70,4 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК12-ТК11 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 17,2 | 2*40 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК12-ТК11 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 17,2 | 2*40 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК11-ТК10 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 27,1 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК11-ТК10 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 27,1 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК10-ТК9 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 18,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК10-ТК9 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 18,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК9-ТК6 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 26,7 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК9-ТК6 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 26,7 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК6-ТК5 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 17,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК6-ТК5 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 17,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК5-ТК4 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 27,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК5-ТК4 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 27,3 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК4-ТК3 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 15,9 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК4-ТК3 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 15,9 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК15-ТК23 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 38 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК15-ТК23 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 38 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК23-ТК16 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 55,1 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК23-ТК16 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 55,1 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК23-ТК17 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 14 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК23-Тк17 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 14 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК17-ТК19 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 86,7 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК17-ТК19 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 86,7 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК19-ТК18 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 8,8 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК19-ТК18 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 8,8 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК18-Тк21 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 85,6 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК18-Тк21 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 85,6 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК21-ТК24 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 50,5 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК21-ТК24 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 50,5 | 2*100 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК24-ТК25 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 54,6 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| ТК24-ТК25 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 54,8 | 2*80 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| т.2-ТК22 | Подающий трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 90,2 | 2*150 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| т.2-ТК22 | Обратный трубопровод | 1988 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 90,2 | 2*150 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 30,0 | 80,0 |  |
| Теплопровод наземный | Подающий трубопровод | 1985 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 500,0 | 2*80 | 1,0 | 27,0 | 3,0 | 30,0 | 90,0 | Планируемое закрытие 2014 год |
| Теплопровод наземный | Обратный теплопровод | 1985 | сталь | мин/вата, стеклоткань | 500,0 | 2*80 | 1,0 | 27,0 | 3,0 | 30,0 | 90,0 | Планируемое закрытие 2014 год |

Таблица 11

Сведения о балансовой стоимости котельных и котельного оборудования

| № п/п | Ресурсоснабжающая организация | Котельные и котельное оборудование | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» | Котельная № 1 | 2990730 | 1674473,28 |
|  |  | Котельная № 2 | 7747524 | 4111552,4 |
|  |  | Котел ПТВМ | 176116 | 52834,24 |
|  |  | Котел ПТВМ | 843267 | 218748,68 |
|  |  | Котел ПТВМ | 32716 | 0 |
|  |  | Котел ДЕ-10/14 | 18405 | 3861,94 |
|  |  | Котел ДЕ | 47739 | 9220,86 |
|  |  | Котел ДЕ | 235850 | 720250 |
|  | Итого |  | 12092347 | 6790941,4 |
| 2 | ОАО «Племзавод «Чикский» | Котельная | 643372,48 | 500306,91 |
| 3 | Новосибирский филиал Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО | Котельная | 143114,84 | 0 |
|  |  | Оборудование (котлы) | 421400 | 291468 |
|  | Итого |  | 564514,84 | 291468 |
| 4 | ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва | Котельная | 2093609,85 | 1843990 |
|  |  | Оборудование | 300970 | 0 |
|  | Итого |  | 2394579,85 | 1843990 |
| 5 | МУП «Прокудское ППЖКХ» | Котельная, ул. Строительная с. Прокудское | 952004 | 265836 |
|  |  | Котельная с. Катково | 610316 | 0 |
|  |  | Котельная, п. Светлый | 261552 | 0 |
|  | Итого |  | 1823872 | 265836 |
|  | Всего |  | 17518686,2 | 9692542,31 |

Технические и технологические проблемы в системе: высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляет до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устаревшие. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Теплоснабжение, как отрасль хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов. Развитие экономики и социальной сферы поселений, приводит к увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы инженерных коммуникаций.

Для повышения надёжности теплоснабжения, снижения затрат на производство тепла необходимы:

- реконструкция существующих котельных, установка котлов с высоким КПД;

- реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий.

2.1.4. Краткий анализ существующей системы канализации

Охват населения централизованной системой канализации в капитальной и индивидуальной застройки составляет 28%.

Протяженность канализационной сети составляет 10 км. Схема канализации самотечная, напорная, очистка стоков – механическая. Состав очистных сооружений – отстойники. Производительность очистных сооружений – 1200 м3в/сутки. Подробная информация о канализационной системе, расположенной на территории с. Прокудское представлена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика существующих КНС

| № п./п. | Наименование | Марка насоса | Количество насосов | Глубина заложения коллектора, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подводящий | напорный |
| 1 | ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», пром.зона, перекачка | CМ-125 | 3 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| 2 | ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», пром.зона,перекачка | К-80 | 2 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| 3 | ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР». Перекачка,ул.Мира | НЦИ-100 | 1 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| 4 | ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР». Перекачка, ул. Е. Сватухина | ННЦ-100 | 1 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| 5 | ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР». Перекачка,жил.мас. ул,Есенина | CМ-125 | 3 | 2,5-3 | 2,5-3 |

Канализационные стоки поступают на существующие КОС, расположенных на производственной территории ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», мощность которых составляет 180 м3/сут. Централизованная канализация для индивидуальных жилых домов отсутствует, как на территории с. Прокудское, так и в других населенных пунктов.

2.1.5.Краткий анализ существующей системы газоснабжения

По состоянию на 2012 год в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016гг.» газифицировано 500 домовладений на территории с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области (Таблица 13).

Таблица 13

Сведения о газификации на территории Прокудского сельсовета

| с. Прокудское, улицы | Длина газопровода, год ввода в эксплуатацию | Количество домовладений всего на улице | Количество домовладений подключенных к газу |
| --- | --- | --- | --- |
| Мостовая | Вд-500м. Нд-4200м. 2004-2005 г. | 41 | 21 |
| 70 лет Октября |  | 40 | 27 |
| Северная |  | 24 | 19 |
| Строительная | Вд-220м. Нд-1200м. 2005г. | 100 | 27 |
| Есенина |  |  | 3 |
| Совхозная | Вд-36м. 2006г. Нд-1480 2006г. Нд-1517 2007г. | 40 | 35 |
| Новая |  |  | 27 |
| Степная |  | 40 | 7 |
| М.Горького |  | 43 | 8 |
| М. Зибарева |  | 48 | 44 |
| Российская |  | 34 | 31 |
| пер. Восточный |  | 14 | 13 |
| Е. Сватухина | Вд-570м. Нд-1160м. |  | 3 |
| Новосибирская |  | 106 | 17 |
| Совхозная | Вд-30м. Нд-860м. 2008г. |  |  |
| Саратовская | Вд-546м. 2008г. Нд-721м. 2011г. | 26 | 1 |
| Мира |  |  | 1 |
| Гагарина | Вд-9,5м. Нд.2877м. 2011г. | 105 | - |
| Советская |  | 234 | 6 |
| Политотдельская | Нд-4232м 2011г. | 200 | 12 |
| Советская |  | 102 | 10 |
| Гагарина |  |  |  |
| Мастерская |  | 39 | - |
| Большевистская |  | 30 | - |
| Пер. Большевистский |  |  |  |
| Е. Сватухина | Нд-523м. 2012 г. |  |  |
| Степная | Нд-301м. 2012г. |  | 5 |
| Магазины |  |  | 5 |

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Чикская», расположенной в районе р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области. Газифицировано 20% жилой застройки. Газоснабжение оставшейся части застройки осуществляется баллонами.

2.1.6.Краткий анализ существующей системы сбора и утилизации ТБО

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 450 кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Общее количество отходов составит 3078 т/год на расчетный срок и 2904 т/год на первую очередь.

Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно в строго определенные часы. Твердый мусор вывозится на площадки для компостирования ТБО и обеззараживается траншейным способом.

Полигон твердых бытовых отходов расположен по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, в 800 м на северо-восток от 1429 км автодороги М-51 «Байкал». Расстояние до ближайшего водного объекта 1900 м. на запад от р. Чик. Полигон ТБО находится на расстоянии 1000 м. от с. Прокудское.

Полигон ТБО эксплуатирует ООО «Водолей» на основании договора аренды и лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортированию и захоронению отходов 1-4 классов опасности.

Количество ежегодно размещаемых отходов – 18 тыс. тонн в год.

Мощность объекта – 20000 тонн в год.

Площадь объекта – 5 га.

Перечень отходов: строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик.

Противофильтрационный экран отсутствует. Подробная характеристика 6 полигонов хранения ТБО представлена в таблице 14.

Таблица 14

Технико-экономическая характеристика полигона

| Экономическая характеристика полигона ТБО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Прокудское |  |  |  |  |
| 1 |  | Место расположения | Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, в 800 м на северо-восток от 1429 км автодороги М-51 «Байкал» |  |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1971 год |  |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 5 га |  |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 60 лет |  |
| 5 |  | Количество ежегодно размещаемых ТБО в год (тонн, м3 в год) | 18000 |  |
| 6 |  | Количество обслуживаемого населения | 6087/6087 |  |
| 7 |  | Мощность объекта (тонн, м3 в год) | 20000 |  |
| 8 |  | Информация о размещенных отходах (ТБО и допущенных к совместному складированию) по годам | 1990 - 1992 | Ежегодно по 1200 тонн |
|  |  |  | 1993-2000 | Ежегодно по 1400 тонн |
|  |  |  | 2001-2005 | Ежегодно по 2100 тонн |
|  |  |  | 2006 - 2011 | Ежегодно по 3500 тонн |
| 9 |  | Перечень отходов | Строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик |  |
| 10 |  | Наличие противофильтрационного экрана, его вид | нет |  |
| д. Буньково |  |  |  |  |
| 1 |  | Место расположения | Новосибирская область, Коченевский район, 300 метров на северо-запад от перекрестка по ул. Молодежная д. Буньково |  |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1971 год |  |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 0,5 га |  |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 60 лет |  |
| 5 |  | Количество ежегодно размещаемых ТБО в год (тонн, м3 в год) | 700 |  |
| 6 |  | Количество обслуживаемого населения | 330/330 |  |
| 7 |  | Мощность объекта (тонн, м3 в год) | 1000 |  |
| 8 |  | Информация о размещенных отходах (ТБО и допущенных к совместному складированию) по годам | 1990 – 1993 | Ежегодно по 400 тонн |
|  |  |  | 1997-1997 | Ежегодно по 500 тонн |
|  |  |  | 1998-2005 | Ежегодно по 600 тонн |
|  |  |  | 2006 – 2011 | Ежегодно по 700 тонн |
| 9 |  | Перечень отходов | Строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик |  |
| 10 |  | Наличие противофильтрационного экрана, его вид | нет |  |
| 11 |  | Наименование ближайшего водного объекта, расстояние до него | 800 м. на восток от р. Чик |  |
| п. Светлый |  |  |  |  |
| 1 |  | Место расположения | Новосибирская область, Коченевский район, 500 метров на северо-восток от п. Светлый |  |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1986 год |  |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 2 га |  |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 2036 год |  |
| 5 |  | Количество ежегодно размещаемых ТБО в год (тонн, м3 в год) | 2000 |  |
| 6 |  | Количество обслуживаемого населения | 590/590 |  |
| 7 |  | Мощность объекта (тонн, м3 в год) | 1000 |  |
| 8 |  | Информация о размещенных отходах (ТБО и допущенных к совместному складированию) по годам | 1990 – 1991 | Ежегодно по 500 тонн |
|  |  |  | 1992 | 600 тонн |
|  |  |  | 1993-1994 | Ежегодно по 700 тонн |
|  |  |  | 1995-1996 | Ежегодно по 900 тонн |
|  |  |  | 1997 | 1000 |
|  |  |  | 1998 | 1100 |
|  |  |  | 1999 | 1200 |
|  |  |  | 2000-2001 | 1400 |
|  |  |  | 2002-2005 | 1800 |
|  |  |  | 2005-2011 | 2000 |
| 9 |  | Перечень отходов | Строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик |  |
| 10 |  | Наличие противофильтрационного экрана, его вид | нет |  |
| 11 |  | Наименование ближайшего водного объекта, расстояние до него | 5700 м. на север от р. Камышенка |  |
| д. Чик |  |  |  |  |
| 1 |  | Место расположения | Новосибирская область, Коченевский район, 300 метров на северо-запад от ул. Центральная д. Чик |  |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1971 год |  |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 1,0 га |  |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 2031 год |  |
| 5 |  | Количество ежегодно размещаемых ТБО в год (тонн, м3 в год) | 700 |  |
| 6 |  | Количество обслуживаемого населения | 260/260 |  |
| 7 |  | Мощность объекта (тонн, м3 в год) | 1000 |  |
| 8 |  | Информация о размещенных отходах (ТБО и допущенных к совместному складированию) по годам | 1990 – 1993 | Ежегодно по 400 тонн |
|  |  |  | 1994-1996 | Ежегодно по 500 тонн |
|  |  |  | 1997-2003 | Ежегодно по 600 тонн |
|  |  |  | 2004-2011 | Ежегодно по 700 тонн |
| 9 |  | Перечень отходов | Строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик |  |
| 10 |  | Наличие противофильтрационного экрана, его вид | нет |  |
| 11 |  | Наименование ближайшего водного объекта, расстояние до него | 700 м. на запад от р. Чик |  |
| с. Катково |  |  |  |  |
| 1 |  | Место расположения | Новосибирская область, Коченевский район, 300 метров на юго-восток от ул. Школьная с. Катково |  |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1971 год |  |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 2,0 га |  |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 2031 год |  |
| 5 |  | Количество ежегодно размещаемых ТБО в год (тонн, м3 в год) | 1600 |  |
| 6 |  | Количество обслуживаемого населения | 520/520 |  |
| 7 |  | Мощность объекта (тонн, м3 в год) | 2000 |  |
| 8 |  | Информация о размещенных отходах (ТБО и допущенных к совместному складированию) по годам | 1990 – 1992 | Ежегодно по 1200 тонн |
|  |  |  | 1993-2008 | Ежегодно по 1400 тонн |
|  |  |  | 2009-2011 | Ежегодно по 1500 тонн |
| 9 |  | Перечень отходов | Строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик |  |
| 10 |  | Наличие противофильтрационного экрана, его вид | нет |  |
| 11 |  | Наименование ближайшего водного объекта, расстояние до него | 500 м. на восток от р. Чик |  |
| д. Крохалевка |  |  |  |  |
| 1 |  | Место расположения | Новосибирская область, Коченевский район, 400 метров на запад от ул. Мира д. Крохалевка |  |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1971 год |  |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 2,0 га |  |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 2031 год |  |
| 5 |  | Количество ежегодно размещаемых ТБО в год (тонн, м3 в год) | 800 |  |
| 6 |  | Количество обслуживаемого населения | 271/270 |  |
| 7 |  | Мощность объекта (тонн, м3 в год) | 1200 |  |
| 8 |  | Информация о размещенных отходах (ТБО и допущенных к совместному складированию) по годам | 1990 – 1998 | Ежегодно по 600 тонн |
|  |  |  | 1999-2005 | Ежегодно по 700 тонн |
|  |  |  | 2006-2011 | Ежегодно по 800 тонн |
| 9 |  | Перечень отходов | Строительные, древесные, бумажные, черный металлолом, навоз, стекло, пластик |  |
| 10 |  | Наличие противофильтрационного экрана, его вид | нет |  |
| 11 |  | Наименование ближайшего водного объекта, расстояние до него | 700 м. на запад от р. Чик |  |

Количество поступающих отходов определяется исходя из объема кузова транспортного средства и удельного веса отходов. Весовая на полигоне отсутствует, качественный состав отходов определяется визуально охранниками полигона. Подробные сведения о полигонах ТБО представлены в таблица 14

Бытовые условия для работающих на полигоне соответствуют СанПиН.

В целях повышения качества оказания жилищно-коммунальных услуг, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, охраны окружающей среды на территории Прокудского сельсовета, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88, исходя из численности населения населенных пунктов Прокудского сельсовета, пользующегося мусоросборниками, норм накопления отходов, сроков хранения отходов, емкости контейнера, коэффициента накопления сборника, администраций Прокудского сельсовета утверждено число мусоросборников (контейнеров) для сбора бытовых отходов и мусора, а также выделены специальные площадки для размещения контейнеров на территории Прокудского сельсовета (Таблица 15).

Таблица 15

Прочие санкционированные объекты размещения отходов

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Наименование улицы | Количество проживающих человек | Расчетный норматив потребления услуги на 1 чел м3 |  |  | Расчетный норматив накопления ТБО, м3 |  |  | Количество контейнеров на площадке | Количество контейнеров всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в сутки | в месяц | в год | в день | в месяц | в год |  |  |
| с. Прокудское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Есенина в районе д. 19 | ул. Есенина, 9,11,13,15,19,20,21,котеджи | 1269 | 0,0034 | 0,1013 | 1,2327 | 0,0034 | 0,1013 | 1,2327 | 7 | 7 |
| 2 | ул. Новая в районе д. № 6 | ул. Российская | 97 | 0,0006 | 0,0180 | 0,2190 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 4 | 1 |
|  |  | ул. Новая | 184 | 0,0031 | 0,0932 | 1,1335 | 0,0030 | 0,0900 | 1,0950 |  | 2 |
|  |  | пер. Восточный | 49 | 0,0008 | 0,0248 | 0,3019 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 |  | 1 |
| 3 | ул. Политотдельская, между домами № 138 и 137 | ул. Политотдельская | 566 | 0,0036 | 0,1080 | 1,3140 | 0,0042 | 0,1250 | 1,5208 | 1 | 3 |
| 4 | ул. Политотдельская, в районе д. № 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | ул. Советская, в районе д. № 193 | ул. Школьная | 78 | 0,0005 | 0,0149 | 0,1811 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 3 | 1 |
|  |  | ул. Советская | 645 | 0,0041 | 0,1231 | 1,4974 | 0,0042 | 0,1250 | 1,5208 |  | 4 |
| 6 | ул. Советская, в районе д. 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 7 | ул. Гагарина возле д. № 106 | ул. Гагарина | 289 | 0,0018 | 0,0551 | 0,6709 | 0,0020 | 0,0600 | 0,7300 | 1 | 2 |
| 8 | ул. Гагарина возле д. № 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | ул. Строительная возле д. № 8 | ул. Строительная | 328 | 0,0021 | 0,0626 | 0,7615 | 0,0030 | 0,0900 | 1,0950 | 1 | 2 |
| 10 | ул. Строительная, возле д. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | ул.Е. Сватухина в районе д. № 7 | ул. Е. Сватухина | 183 | 0,0012 | 0,0349 | 0,4248 | 0,0020 | 0,0600 | 0,7300 | 2 | 1 |
|  |  | ул. Новосибирская | 249 | 0,0016 | 0,0475 | 0,5781 | 0,0020 | 0,0600 | 0,7300 |  | 1 |
| 12 | ул. Мира в районе д. № 26 | ул. Мира | 207 | 0,0013 | 0,0395 | 0,4806 | 0,0020 | 0,0600 | 0,7300 | 1 | 1 |
| 13 | ул. Мастерская между домами № 24 и № 26 | ул. Мастерская | 249 | 0,0016 | 0,0475 | 0,5781 | 0,0020 | 0,0600 | 0,7300 | 1 | 1 |
| 14 | ул. Северная возле дома № 7 | ул. Северная | 88 | 0,0006 | 0,0168 | 0,2043 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 2 | 1 |
|  |  | ул. 70 лет Октября | 111 | 0,0007 | 0,0212 | 0,2577 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 |  | 1 |
| 15 | ул. Совхозная, д. 2 | ул. Совхозная | 151 | 0,0010 | 0,0288 | 0,3506 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 2 | 2 |
| 16 | ул. М. Зибарева, в районе д. №7 | ул. М. Зибарева | 133 | 0,0008 | 0,0254 | 0,3088 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 17 | ул. Мостовая возле д. № 35 | ул. Мостовая | 107 | 0,0007 | 0,0204 | 0,2484 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 18 | ул. Логовская возле д. № 50 | ул. Логовская | 81 | 0,0005 | 0,0155 | 0,1880 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 19 | ул. М. Горького возле д № 6 | ул. М. Горького | 132 | 0,0008 | 0,0252 | 0,3064 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 20 | ул. Рабочая, в районе д. № 7 | ул. Рабочая | 48 | 0,0003 | 0,0092 | 0,1114 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 3 | 1 |
|  |  | ул. Базарная | 25 | 0,0002 | 0,0048 | 0,0580 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 |  | 1 |
|  |  | ул. Степная | 129 | 0,0008 | 0,0246 | 0,2995 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 |  | 1 |
| 21 | ул. Саратовская, возле д. № 2 | ул. Саратовская | 67 | 0,0004 | 0,0128 | 0,1555 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 22 | ул. Большевистская, возле дома № 19а | ул. Большевистская | 115 | 0,0007 | 0,0219 | 0,2670 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 23 | ул. Вокзальная, возле д. № 29 | ул. Вокзальная | 121 | 0,0008 | 0,0231 | 0,2809 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 2 | 1 |
|  |  | ул. Фабричная, пер. Фабричный | 170 | 0,0011 | 0,0324 | 0,3947 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 |  | 1 |
| 24 | пер. Школьный возде дома № 13 | пер. Школьный | 45 | 0,0003 | 0,0086 | 0,1045 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 25 | пер. Большевистский в районе д. № 5 | пер. Большевистский | 78 | 0,0005 | 0,0149 | 0,1811 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
| 26 | ул. 3303 км в районе д. № 2 | 3303 км | 62 | 0,0004 | 0,0118 | 0,1439 | 0,0010 | 0,0300 | 0,3650 | 1 | 1 |
|  |  | Итого | 6056 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| д. Буньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Молодежная в районе д. № 18 | ул. Молодежная, ул. Ветеранов | 319 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 1 | 2 |
| 2 | ул. Ветеранов в районе д. № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Катково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Майская в районе дома № 23 | ул. Трактовая, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Заозерная, ул. Майская | 513,0 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 1 | 3 |
| 2 | ул. Школьная в районе д. № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | ул. Новая в районе д. № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| д. Крохалевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира в районе д. № 5 | ул. Садовая, ул. Мира, ул. Новоселов | 267 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 1 | 2 |
| 2 | ул. Мира в районе дома № 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| д. Чик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная в районе д. № 29 | ул. Новая, ул. Центральная, ул. Новоселов | 264 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 1 | 2 |
| 2 | ул. Новоселов, в районе д. № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная в районе д. № 7 | ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Есенина, ул. Школьная, ул. Центральная | 589 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 0,004 | 0,125 | 1,521 | 1 | 3 |
| 2 | ул. Заречная в районе д. № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | ул. Рабочая, в районе д. № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |

Таблица 16

Нормы накопления ТОП для субъектов предпринимательской деятельности и частного сектора

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | на 1заправочное место | 2,9 |
| 2 | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 3 | Ателье, мастерские по ремонту одежды, обуви, сервисные центры по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту часов, ювелирных изделий | на 1 мастера | 0,6 |
| 4 | Гостиницы | на 1 место | 1 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, киоски, павильоны | на 1 м2 торговой площади | 0,5 |
| 6 | Магазины ювелирные | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 7 | Парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты | на 1 мастера | 1,3 |
| 8 | Предприятия общественного питания (кафе, бары, столовые, закусочные и др.) | на 1 посадочное место | 0,8 |
| 9 | Рынки | на 1торговое место | 1,5 |
| 10 | Салоны мобильной связи | на 1 м2 общей площади | 0,16 |
| 11 | СТО автомобилей | на 1 сотрудника | 0,97 |
| 12 | Другие непроизводственные предприятия, юридические образования, ПБОЮЛ | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Жилые дома (частный сектор) | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,125 |

Сбор отходов и мусора на территории поселения производится:

а) в специальные емкости, контейнеры и другие объекты накопления отходов (далее – мусоросборники), установленные на оборудованных для мусоросборников площадках;

б) в оборудованные выгребные ямы для жидких отходов;

в) в специализированный автотранспорт, работающий по установленному графику.

Сбор отходов производится в мусоросборники раздельно.

В мусоросборники:

а) макулатура (бумага, картон), полимерные материалы, текстиль (ветошь, тряпье), строительный мусор, стекло;

б) пищевые отходы;

в) не сортируемые отходы.

В оборудованные выгребные ямы - жидкие бытовые отходы.

Месторасположение мусоросборников и оборудованных выгребных ям индивидуального пользования определяются собственниками домовладений на территории земельного участка, предоставленного для эксплуатации домовладения.

Вывоз отходов и мусора осуществляется специализированными предприятиями, обслуживающими жилищный фонд на полигон, отведенный для данный целей и обустроенный в соответствии с санитарными требованиями для сбора отходов и мусора, администрацией поселения.

Вывоз отходов из объектов их накопления производится по графику, обеспечивающему соблюдение санитарных норм и правил.

Услуги по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов предоставляются на основании договора, квитанции, талона и других документов.

Сбор и вывоз отходов с территории административных зданий и объектов социальной сферы осуществляется на основании договоров, заключаемых собственниками (владельцами, арендаторами указанных объектов) со специализированными организациями.

Сбор и вывоз отходов с территории объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания и предприятий пищевой промышленности осуществляется по договорам между владельцами указанных объектов и специализированными организациями.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных объектов торговли, общественного питания и мест отдыха (из биотуалетов) осуществляется ассенизационным вакуумным транспортом в места, согласованные со специализированными организациями.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

2.2. Анализ состояния приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

На территории Прокудского сельсовета реализуется муниципальная целевая программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокудского сельсовета на 2011 – 2013 гг.», утвержденная постановлением администрации Прокудского сельсовета от 27.01.2011 г. № 06 в редакции постановления администрации Прокудского сельсовета от 23.01.2013 № 12, основными целями которой являются создание условий для эффективного использования энергоресурсов, перехода на оплату потребления ресурсов тепло-, водо-, электроснабжения многоквартирными жилыми домами и бюджетными учреждениями Прокудского сельсовета с учетом коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и использования энергосберегающих ламп и снижение потерь энергоресурсов в сетях при транспортировке, что позволит улучшить и повысить качество жизни населения муниципального образования.

В настоящее время на территории Прокудского сельсовета расположено 19 многоквартирных домов, из них оборудовано коллективными (общедомовыми) приборами учета 0 многоквартирных домов.

| № п/п | Перечень приборов учета | 2010 год (ед.) | 2011 год (ед.) | 2012 год (ед.) | 2013 год (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы учета воды (ГВС) | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Приборов учета тепловой энергии | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | Приборов учета эл.энергии | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | Приборы учета воды (ХВС) | 0 | 0 | 7 | 12 |

Кроме того, запланировано оборудование приборами учета 3 муниципальных бюджетных учреждений: здания администрации Прокудского сельсовета, спорткомплекса «Сокол», Прокудского сельского дома культуры.

| № п/п | Перечень приборов учета | 2010 год (ед.) | 2011 год (ед.) | 2012 год (ед.) | 2013 год (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы учета воды | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Приборов учета тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 2 |

Оснащение объектов жилищного фонда и бюджетных учреждений приборами учета осуществляется на условиях, учитывающих следующее:

- многоквартирные дома, состоящие из двух и более квартир, имеющие самостоятельные выходы на общий земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и содержащие в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме;

- комплексная установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов по годам в период с 2011 по июль 2013 гг. – в многоквартирных домах с количеством этажей 2 и выше.

Кроме того, в рамках Программы планируется провести замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы, произвести замену котлов в котельных на менее мощные, но в более высоким уровнем КПД и надежности.

В результате реализации программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокудского сельсовета на 2011 – 2013 гг.» возможно обеспечить:

-ежегодное снижение потребления энергоресурсов:

снижение затрат на потребление электроэнергии не менее 10% за весь период реализации Программы;

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг потребляемых объектами культуры спорта, бюджетными учреждениями на 3,2 % ежегодно в течение 3 лет относительно 2011 года;

- соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;

- улучшение индикаторов энергоэффективности;

- внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту инфраструктуры (до 100%);

- снижение затрат на производство тепла на 20 % за весь период реализации Программы;

- снижение потерь энергоресурсов в сетях при транспортировке и потреблении на 1,6%;

- оплата пользователями фактически использованных коммунальных ресурсов, снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

Прокудский сельсовет был образован в1926 году.

Территория поселения общей площадью 571320 кв. км расположена в центральной части Новосибирской области на расстоянии 40 км от областного центра г. Новосибирска, в 20 км от районного центра р. п. Коченево возле ближайшей железнодорожной станции Чик. Протяженность поселения с севера на юг составляет 20 км и с запада на восток- 30 км.

На территории муниципального образования расположено 8 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2010 года составила 8174 человек, в 2011 году – 8093 чел., в 2012 году – 8088 человек. Все население сельское. Крупными населенными пунктами являются – с. Прокудское, с. Катково, п. Светлый. Также в состав МО входят деревня Буньково, деревня Крохалевка, деревня Чик, железнодорожная станция Остановочная Платформа 3293 км, населенный пункт Кордон. Этнический состав населения следующий: русские, немцы, казахи, езиты, армяне и др.

Прокудский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2011 года зарегистрировано промышленных предприятий - 2, сельскохозяйственных-4 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств- 2), торговли и общественного питания- 58.

Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. Данным видом деятельности занимаются 2 открытых акционерных общества – ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», ОАО «Племзавод «Чикский», 2 крестьянского (фермерского) хозяйства, ЛПХ. Также на территории поселения функционируют Новосибирский филиал Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» и ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва, предприятие ЗАО Сибирская строительная индустрия (производство кирпича) и предприятие ООО АРТО (производство пива).

Объекты социальной сферы:

В системе образования поселения в с. Прокудское функционируют МКДОУ детский сад «Петушок», которые посещают 160 ребенка, или 28,6 % от общего количества детей дошкольного возраста и МКДОУ «Золушка». В с. Катково и д. Буньково в 2011 году были открыты 2 детских сада.

Действуют 2 средняя общеобразовательная школа (МКОУ Катковская СОШ и МКОУ Чикская СОШ № 6), 1 основных общеобразовательных школ (Светловская ООШ), всего 4 школы. В дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных школах обучается 820 человек.

Медицинское обслуживание жителей Прокудского поселения осуществляют 4 ФАПа, 1 амбулатория.

В поселении работают 6 клубных учреждений (МКУ Прокудский сельский Дом культуры и 5 сельских клуба), 3 библиотеки (в с. Катково, п. Светлый, с. Прокудском). Функционирует на территории с. Прокудское Церковь Рождества Христова.

В поселении работает МКОУДО Чикская школа искусств. МКУ физической культуры и спорта Спорткомплекс «Сокол», 4 спортивных зала, 3 спортивных площадки, 3 хоккейные коробки.

Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляет предприятия ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», ОАО «Племзавод «Чикский». Перевозкой пассажиров занимаются кроме МУП Коченевское АТП частные предприниматели. Работает отделение ОАО Сбербанк России и Прокудское ОПС Краснообского почтампа ФГУП Почта России.

Развита коммунальная инфраструктура: холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение и сбор, вывоз, хранение ТБО и ЖБО.

Динамика численности населения

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

Население поселения составит 8088 человек на первую очередь и 8640 человек на расчетный срок.

Прирост населения на первую очередь составит 76 чел., на расчетный срок  78 чел.

Расчетный коэффициент семейности принят 3.

| Численность населения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 8174 | 8093 | 8088 | 8167 | 8246 | 8325 | 8389 | 8423 | 8450 | 8565 | 8640 |

Динамика жилой застройки

Учётная норма площади жилого помещения устанавливается в размере 15 кв. метров общей площади жилого помещения, приходящейся на одного человека. Норму предоставления жилого помещения по договору социального найма в размере 15 кв. метров общей площади на одного человека.

Проектируемая усадьба принята 0,1 га.

Существующие усадьбы составляют 0,08-0,4 га.

Жилой фонд на начало расчетного срока периода (2012 г.) составляет 110,4 тыс. кв. м, в том числе в с. Прокудское – 90,6 тыс. кв. м., в том числе многоквартирные жилые дома – 27,5 тыс. кв. м.; с. Катково – 6,2 тыс. кв. м.; д. Крохалевка – 2,9 тыс. кв. м.; д. Чик – 2,7 тыс. кв. м.; д. Буньково – 3,2 тыс. кв.м.; п. Светлый – 4,9 тыс. кв. м.

В среднем ежегодно вводятся в эксплуатацию 10 индивидуальных жилых домов, средняя площадь вводимого в эксплуатацию жилого помещения составляет 85,0 кв. м. таким образом, прогнозируется увеличение жилого фонда на 6,8 тыс. кв. м.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2020 год) должен составить 117,2 тыс.м2 общей площади. В рамках генерального планирования территории Прокудского сельсовета до 2031 года строительства многоквартирных (многоэтажных) жилых домов не предусматривается.

До конца расчетного периода в рамках развития жилищного строительства снос жилых домов не планируется.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Прокудского сельсовета на 2011-2025 годы в с. Прокудское планируется в 2016 году строительство культурно-досугового цента, планируемой площадью 1800 кв. м. Подробные перспективные направления и показатели развития муниципального образования представлены в таблицах 17, 18.

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется за счет собственников жилых помещений и планируется на конец расчетного периода – 2019 – 2020 годы.

В среднем динамика ввода зданий коммерческого характера прогнозируется в расчете 4 объекта до конца расчетного периода, что в 2020 году будет составлять 62 объекта.

Изменений экономической структуры производственной сферы до 2020 года, в том числе в рамках перспективного развития территории Прокудского сельсовета, не планируется. По состоянию на 2020 год на территории муниципального образования продолжат функционировать 2 открытых акционерных общества – ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», ОАО «Племзавод «Чикский», Новосибирский филиал Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» и ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва, предприятие ЗАО Сибирская строительная индустрия (производство кирпича) и предприятие ООО АРТО (производство пива).

В рамках развития промышленного логистического парка в 2019-2021 годах запланировано строительство мусороперерабатывающего завода в районе п. Светлый.

Таблица 17

Перспективные показатели развития муниципального образования

| № | Наименование | Нормативный показатель | Количество на 6841 чел. (расчетный срок) |  | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число | по норме | принято по генплану | сохраняемые | новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ детский сад «Петушок» | мест | 275 | 160 | 160 | 65 | Реконструкция существующего, |
| 2. | МОУ Чикская СОШ № 6 подразделение детский сад «Золушка» | мест | - | 50 | 50 | - |  |
| 3. | МОУ Чикская СОШ № 6 | учащихся | 853 | 650 | 650 | 203 | Реконструкция существующей |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прокудская врачебная амбулатория | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 | - |  |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта Спорткомплекс «Сокол» | По заданию на проектирование |  | 70 | 70 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | МКУ Прокудский сельский дом культуры | По заданию на проектирование | - | 100 | 100 | - |  |
| 7. | МОУ ДОД Детская школа искусств |  |  |  | 300 | - |  |
| 8. | МУ Коченевская библиотечная сеть филиал № 11 | 1 учреждение | 1 | 1 | 1 |  | приспособленное |
| 9. | СДК | По заданию на проектирование |  | 1 | - | 300 |  |
| 10. | Церковь Рождества Христова | По заданию на проектирование/объект |  | 1 | 1 |  | приспособленное |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазины продовольственных товаров | 100 м2 торг. площади на 1000 чел. | 685 | 1149 | - |  |  |
| 12. | Предприятия общественного питания | 40 посад. место на 1000 чел. | 274 | 392 | - |  |  |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб. места на 1000 чел. | 47 | 8 | - | 39 | Парикмахерские, ремонт обуви, ателье |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Отделение связи | 1 объект на сельскую администрацию | 1 | 1 | 1 | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Пождепо | 1 объект | 1 | - | 1 |  | В пгт Чик |
| 16. | Кладбище | 0,24 га на 1000 чел. | 1,7 | 6,26 | - | 6,26 |  |

Таблица 18

| План мероприятий по реализации генерального плана села Прокудское |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство усадебных жилых домов | Село Прокудское, северная часть | 5,07 га 51 усадьба (квартира) | Строительство | На период первой очереди строительства 2011- 2021 г. |
| 1.2 | Строительство усадебных жилых домов | Село Прокудское, восточная часть | 1,17 га 12 усадеб (квартир) | Строительство | На период первой очереди строительства 2011- 2021 г. |
| 1.3 | Строительство усадебных жилых домов | Село Прокудское, северная часть | 13,18 га 127 усадеб (квартир) | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031 г. |
| 2 | 2. Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция средней школы | Ул. Совхозная | Существующее здание | Реконструкция | На период расчетного срока 2021- 2031 г. |
| 2.2 | Реконструкция детского сада | Село Прокудское, центральная часть | Существующее здание | Реконструкция | На период расчетного срока 2021- 2031 г. |
| 2.3 | Строительство СДК | Село Прокудское, улица Совхозная | 1 объект | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031 г. |
| 2.4 | Строительство парикмахерской | Село Прокудское, центральная часть села | 1 объект | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г. |
| 3. Производственная зона |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство станции технического обслуживания | Восточная часть деревни | 0,48 га | Строительство | На весь проектный срок 2011- 2031 г. |
| 3.2 | Строительство производственной площадки | Восточная часть деревни | 2,33 га | Строительство | На весь проектный срок 2011- 2031 г. |
| 3.3 | Строительство придорожного сервиса | Восточная часть деревни | 0,64 га | Строительство | На весь проектный срок 2011- 2031 г. |
| 4. Коммунальная, транспортная и инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Новые дороги уличной сети ( в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) | Территория населенного пункта | Протяженность - 1,81 км | Строительство | На период первой очереди строительства 2011- 2021 г. |
| 4.2 | Новые дороги уличной сети ( в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) | Территория населенного пункта | Протяженность – 6,6 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г. |
| 4.3 | Групповой водозабор | За границей населенного пункта. | 6 скважин | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г. |
| 4.4 | Хозяйственно-питьевой водопровод | Территория населенного пункта | Протяженность – 35,72 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г. |
| 4.5 | Газопровод высокого давления | Территория населенного пункта | Протяженность – 0,58 км | Строительство | На период первой очереди строительства 2011- 2021 г. |
| 4.6 | Газопровод низкого давления | Территория населенного пункта | Протяженность – 14,75 км | Строительство | На период первой очереди строительства 2011- 2021 г. |
| 4.7 | Газопровод низкого давления | Территория населенного пункта | Протяженность – 1,5 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г |
| 4.8 | Хозяйственно-бытовая канализация | Территория населенного пункта | Протяженность – 3,64 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031 г. |
| 4.9 | Теплотрасса | Территория населенного пункта | Протяженность – 3,086 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031 г. |
| 4.10 | Освещение новых улиц | Территория населенного пункта | Протяженность – 1,81 км | Строительство | На период первой очереди строительства 2011- 2021 г. |
| 4.11 | Освещение новых улиц | Территория населенного пункта | Протяженность –6,6 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г |
| 4.12 | Газораспределительная станция | Территория населенного пункта | пять | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г |
| 4.13 | ЛОС | За границей населенного пункта | объект | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г |
| 5. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и озеленение санитарно-защитных зон | От всех производственных, коммунальных площадок и автодороги | 27,58 га | Устройство посадок | На период расчетного срока 2021- 2031г |
| 5.2 | Строительство дамбы | Правый берег реки Чик берег, за границей населенного пункта | 2,83 км | Строительство | На период расчетного срока 2021- 2031г |
| 5.3 | Территория под новое кладбище | Северная часть деревни | 6,26 га | Строительство | На весь проектный срок 2011- 2031 г. |
| 5.4 | Устройство свалки ТБО | За границей населенного пункта | 1 объект | Строительство | На весь проектный срок 2011- 2031 г. |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Теплоснабжение

Проектом предлагается теплоснабжение от локальных источников.

Локальные котельные применяются для удовлетворения нужд на производственных площадках. Производительность котельных определяется потребностями в тепле и паре технологического процесса.

Отдельные здания и сооружения обеспечиваются теплом от автономных отопительных устройств на газе.

Частный сектор - на местном отоплении. Топливом будет служить природный газ. Приготовление горячей воды в газовых водонагревателях.

Строительство локальных котельных обеспечит экономию за счет уменьшения расходов на транспортировку топлива.

Годовой расход тепла составит 67 тыс. Гкал/год на расчетный срок на первую очередь 62 тыс. Гкал/год.

Таблица 19

Исходные данные для расчетов

| Температура наружного воздуха | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус -8,7оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 230 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 1.9 Гкал/год |

Схема теплоснабжения – тупиковая.

Часовой расход тепла составит 53,07 Гкал/час на расчетный срок и 38,87 Гкал/час на первую очередь.

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот. макс. = gо х А(1+к1) где:

gо – укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади,

А – общая площадь в м2

к1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1=0)

Основание: СНиП 2.04.07-86 п.2.4 приложение 2; Методические рекомендации приложение 3.

На расчетный срок:    Qот.макс. = 224 х 30 х 6841 = 46 Гкал/час

где gо = 224 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для одноэтажной застройки

30 м2 – норма площади на одного человека

6841– число жителей на расчетный срок

На 1 очередь:  Qот.макс. = (224 х 22 х 6454) = 31,8 Гкал/час

Таблица 20

Расходы тепла по административно-общественным зданиям

| № п/п | Здания | Площадь, м2 | Расход, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | Детский сад | 2514 | 0,58 | 0,58 |
| 2 | Спорткомплекс | 776 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Торговый центр | 2224 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | Средняя школа | 10341 | 2,4 | 2,4 |
| 5 | Отдел ОВД, школа искусств, ФАП, библиотека | 4720 | 1,1 | 1,1 |
| 6 | Здание общественного назначения | 2186 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Администрация | 912 | 0,22 | 0,22 |
| 8 | Дом культуры | 960 | 0,22 | 0,22 |
| 9 | СДК | 5428 | 1.26 | 1.26 |
| 10 | Почта, отделение Сбербанка | 365 | 0,085 | 0,085 |
|  | Итого |  | 7.07 | 7.07 |

На расчетный срок:    Qо.макс. = 186 х2514( 1+ 0,25) : 106 = 0,58 Гкал/час

где gо = 186 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для 1-2этажной проектируемой застройки с учетом внедрения энергосберегающих технологий.

2514 м2 – общая площадь детского сада

0,25 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1)

Годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями рассчитывается:

Qоу. = 86,4 Qотх no, где

no-продолжительность отопительного периода, сут (no=230сут);

Qот – средний тепловой поток на отопление;

Qот= Qоmaxx(ti-tot)/ (ti-to), где

ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемого здания

tot – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 8оС и менее

to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

Таблица 21

Расчетные часовые расходы тепла

| № п/п | Потребители | Расход тепла, Гкал/час |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая зона |  |  |  |
|  | В т.ч. население | 46 | 31,8 | Газовые котлы |
|  | общественно-коммунальный сектор | 7,07 | 7,07 | Автономные котельные |
|  | Итого: | 53,07 | 38,87 |  |

Централизованное отопление осуществляется для общественных зданий и секционной застройки от реконструируемых существующих котельных с переводом их на газ. Мощность их уточняется.

4.2. Газоснабжение

Проектом предполагается газификация всего села Прокудское от ГРС «Чикская». Использование природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение.

Газ поступает к ГРП и к котельным. В газорегуляторном пункте производится снижение давление до низкого и по сетям низкого давления газ передается потребителям. К общественным зданиям подводится газ давлением 0,005 МПа, к жилым домам – 0,003 МПа.

Годовой расход газа  для населения составит 2052 тыс.м3/год, часовой –954м3/час, в том числе на 1 очередь годовой расход газа  для населения составит 1876 тыс.м3/год, часовой –873м3/час.

Расчет выполняется по укрупненным нормам на 1 человека в год. Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей составляет  300 м3/год. (СП 42-101-2003, пункт 3.12).

Размещение ГРП, мощность, диаметр сетей намечается проектом специализированного института. Все работы по строительству системы выполняется строго по проекту разработчика.

4.3.Электроснабжение

Проектом предполагается разместить трансформаторную подстанцию в районе проектируемой новой усадебной застройки мощностью 2х 250 кВА и в районе территории водозабора 2х400кВА.

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на следующей стадии проектирования согласно техническим условиям.

Электрические нагрузки определены по укрупненным удельным нагрузкам расхода электроэнергии при жилищной обеспеченности: на 1 очередь – 22 м2/чел., на расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчеты выполнены по удельным нагрузкам на одного человека в год с учетом расходов на освещение, мелкобытовой, мелкомоторной нагрузки, глажения белья и др.

( Методические рекомендации, РД 34.20185-94, СП 311-110-2003,

Расчетная нагрузка на расчетный срок – 3312кВт, на первую очередь –3234кВт

Электропотребление составит 13,58 млн.кВт.час в год. I очередь 13,26 млн. кВт час. Удельное электропотребление в среднем составит 1985 кВт.час на одного человека.

I очередь 2120  кВт час на одного человека.

Проектом электроснабжения будет решена необходимость реконструкции сетей с высоким процентом износа.

Таблица 22

Электрические нагрузки общественных зданий

| № п/п | Наименование потребителей |  | Нагрузки , кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч. срок | 1 очередь |
|  | Детский сад «Петушок» | 160 мест | 73,6 | 73,6 |
|  | Детский сад «Золушка» | 50 мест | 23 | 23 |
|  | Спорткомплекс | 70 мест трибуны, Зал -281 м2, хоккейная коробк1800 м2 | 32,2 | 32,2 |
|  | Торговый центр | 356 м2 торг. площ. | 89 | 89 |
|  | Средняя школа | 786 учащ | 196,5 | 196,5 |
|  | Здание общественного назначения | 300 мест | 36 | 36 |
|  | Администация |  | 6 | 6 |
|  | Дом культуры | 100 мест | 12 | 12 |
|  | СДК проектир. | 300 мест | 36 | 36 |
|  | Почта, отделение Сбербанка | 50 мест вместимость | 6 | 6 |
|  | Парикмахерская на Есенина 9 | 3 раб места | 4,5 | 4,5 |
|  | Парикмахерская на М. Зибарева2 | 2 раб места | 3 | 3 |
|  | Парикмахерская на М. Горького,39 б | 1 раб место | 1,5 | 1,5 |
|  | Парикмахерская проектир. | 2 раб места | 3 | 3 |
|  | Ремонт обуви, ул. Политотдельская, 53 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | Ателье | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | Библиотека | 30 | 3,6 | 3,6 |
|  | ФАП | 200 | 72 | 72 |
|  | ОВД | 15 чел | 2,25 | 2,25 |
|  | Школа искусств | 250 | 42,5 | 42,5 |
|  | Столовая на территории ОАО «Племзавод Чикский» | 24 | 24,96 | 24,96 |
|  | Столовая на территории ОАО «Птицефабрика 50-летия СССР» | 50 | 52 | 52 |
|  | Закусочная ООО «Перст-плюс» | 300 | 312 | 312 |
|  | Закусочная ИП Тарасова | 12 | 12,48 | 12,48 |
|  | Магазин «Катюша» | 6 | 1,38 | 1,38 |
|  | Магазин «Для вас» | 42 м2 | 9,66 | 9,66 |
|  | Магазин ИП Шмакова Е. К. | 95 м2 | 21,85 | 21,85 |
|  | Магазин «ПОГО» | 22 м2 | 5,06 | 5,06 |
|  | Магазин ИП «Штыкова» | 40 м2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Магазин ООО «Светлана» | 36 м2 | 8,28 | 8,28 |
|  | Магазин «Запчасти» | 18 м2 | 4,14 | 4,14 |
|  | Магазин «Продукты» | 18 м2 | 4,14 | 4,14 |
|  | Магазин «Продукты» | 8 м2 | 1,64 | 1,64 |
|  | Магазин ОАО «Железнодорожный» | 90 м2 | 20,7 | 20,7 |
|  | Киоск «24 часа» | 12 м2 | 2,76 | 2,76 |
|  | Магазин «ПРОМЕК» | 97 м2 | 22,31 | 22,31 |
|  | Магазин ЧП «Саксонова» | 50 м2 | 11,5 | 11,5 |
|  | Магазин «Кулинария» | 22 м2 | 5,06 | 5,06 |
|  | Магазин ООО «Винстон» | 47 м2 | 10,81 | 10,81 |
|  | Магазин ООО «Север» | 20 м2 | 4,6 | 4,6 |
|  | Магазин ООО «Водстрой» | 33 м2 | 7,59 | 7,59 |
|  | Киоск ЧП Степанова | 18 м2 | 4,14 | 4,14 |
|  | Магазин ОАО «Племзавод Чикский» | 40 м2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Магазин «Запчасти» , М. Горького 39б | 44 м2 | 10,12 | 10,12 |
|  | Киоск ИП Кондратьева | 15 м2 | 3,45 | 3,45 |
|  | Киоск ИП Коровин | 30 м2 | 6,9 | 6,9 |
|  | Итого |  | 1192,58 | 1192,58 |
|  | Итого с К=0,9 |  | 1112 | 1112 |

Таблица 23

Таблица расчетных нагрузок потребителей села Прокудское

| № п/п | Потребители | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | жилая зона | 2200 | 2122 |
|  | обществ.-коммунальный сектор | 1112 | 1112 |
|  | ИТОГО | 3312 | 3234 |

Электропотребление

Электропотребление населения (жилая зона + общественно-коммунальный сектор) составит: 13,58 млн.квт.час в год на расчетный срок и 13,26млн..квт.час в год на первую очередь.

Удельное электропотребление на 1 человека составит: 1985 и 2120 квт.час соответственно по очередям.

Администрацией Прокудского сельсовета разработаны муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокудского сельсовета на 2011 – 2013 гг.» основными задачами, которыми являются осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов, а также целевая программа «Комплексного развития  электрических сетей на территории Прокудского сельсовета на 2012/14 г.», целями которой являются повышение надежности работы системы электроснабжения; обеспечение инженерными коммуникациями  строительных площадок; увеличение пропускной способности сетей; электроснабжения; организация уличного освещения.

4.4.Водоснабжение

Проектом предлагается создание централизованной систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на перспективу составит 2382 м3/сутки, в том числе первая очередь – 2252м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СниП 2.04.02-84* (табл. №1), Методическим рекомендациям с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы на полив – 50л/сутки на 1 жителя. Средний норматив  – 230 л/сутки.

Количество воды на неучтенные расходы принимаем 20% от общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

На первую очередь предполагается использование в качестве источника питьевого водоснабжения существующие скважины.

Таблица 24

Водопотребление и водоотведение

| № п/п | Потребители | Расход воды, м3/сутки |  | Расход стоков, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилая зона | 1573 | 1484 | 1573 | 1484 |
| 2 | Полив зеленых насаждений, тротуаров и т.п. | 342 | 323 | - | - |
| 3 | Поение скота, находящегося в личном хозяйстве населения | 70 | 70 | - | - |
|  | ИТОГО | 1985 | 1877 | 1573 | 1484 |
|  | Неучтенные расходы | 397 | 375 | 315 | 297 |
|  | Расходы всего | 2382 | 2252 | 1888 | 1781 |

Общее водопотребление составило:

Расчетный срок –2382м3/сутки;  I очередь – 2252 м3/сутки.

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная. Регулирующие и противопожарные запасы хранятся в резервуарах чистой воды.

Схема водоснабжения – Водозабор осуществляется из перспективного группового водозабора. Есть возможность организации зон санитарной охраны I и II пояса с учетом квалификации защищенности подземных вод. Расчет зон санитарной охраны источника выдается в проекте водозабора с сооружениями очистки.

Сети водопровода кольцевого вида. Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевой сети через 100 м друг от друга. Диаметр магистральной сети 300 мм. Расстановка гидрантов определяется условиями пожаротушения любого здания, обслуживаемого сетью, не менее чем от 2х гидрантов. Располагаются гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2,5 м от края проезжей части на основной сети водопровода. Вода от водозабора по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения (станцию обезжелезивания), откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам вода подается в поселковую сеть.

Сборные водоводы и подающие водоводы прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Таблица 25

Условия пожаротушения

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | Один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 25 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 15 |
| на внутреннее (л/сек.) | 10 |

Таблица 26

Расчетные расходы воды

| Показатели | Ед.изм. | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. Срок | 1 очередь |
| Среднесуточный | м3/сут. | 2382 | 2252 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 2858 | 2702 |
| Максимально-часовой | м3/час | 216 | 205 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 60 | 57 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 85 | 82 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (15-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

Расчетный срок  (17%*2858)+162+108+(216х3)=1403 м3. Принято резервуара по 750 м3 каждый.

1 очередь  (17%*2252)+162+108+(205х3)=1268 м3. Принято резервуара по 750 м3 каждый.

Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение  (3%*2858)+9+6=100 м3 – расчетный срок; (3%*2702)+9+6=96 м3 – 1 очередь.

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Приняты две башни емкостью 50 м3 каждая.

4.5.Канализация

Проектом предлагается централизованная система канализации для административно-общественных зданий в сочетании с децентрализованной системой для усадебной застройки. Стоки поступают на очистные сооружения модульных блоков. Модуль исполнения позволяет монтировать как для одного дома, здания, коттеджа, так и для группы домов. Технологическое оборудование устанавливается на заводе.

Общий объем стоков на расчетный срок составит 1888 м3/сутки, на первую очередь – 1781 м3/сутки.  Расчетные расходы водоотведения стоков приняты равными водопотреблению (СниП 2.04.03-85, п 2,1).

Ориентировочный объем стоков, поступающих в централизованную канализацию составляет 400 м3. Объем стоков уточняется в зависимости от подключаемых объектов к централизованной системе канализации.

Для общественных зданий предлагаются локальные системы очистки с очистными сооружениями ОАО «РОСВОДОКОНСАЛТИНГ» и ОАО «ЭКОЛАЙН», КУ (комплектные установки).

Преимущества этих установок:

- использование современных технологий очистки;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков, новых строительных материалов.

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. Продукции, минипроизводств мясной, молочной продукции и консервных заводов.

Моноблочная установка очистки бытовых стоков (хозяйственно-фекального происхождения) септик «Кедр» применим для канализования отдельного дома, коттеджа, в котором проживает 4-5 человек.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1) программа инвестиционных проектов в электроснабжении

5.1.1. ВЦП «Государственная поддержка МО по сбережению и энергетической эффективности в ЖКХ на 2011-2013гг»

| Наименование программы | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
| ВЦП «Государственная поддержка МО по сбережению и энергетической эффективности в ЖКХ на 2011-2013гг» | 288,7 | 496,8 |  | 271,7 |

5.1.2. Муниципальная целевая программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Прокудского сельсовета на 2011 – 2013 гг.», утвержденная постановлением администрации Прокудского сельсовета от 27.01.2011 г. № 06 в редакции постановления администрации Прокудского сельсовета от 23.01.2013 № 12.

Основные показатели:

В результате реализации программы возможно обеспечить:

-ежегодное снижение потребления энергоресурсов:

снижение затрат на потребление электроэнергии не менее 10% за весь период реализации Программы;

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг потребляемых объектами культуры спорта, бюджетными учреждениями на 3,2 % ежегодно в течение 3 лет относительно 2011 года;

- соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;

- улучшение индикаторов энергоэффективности;

- внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту инфраструктуры (до 100%);

- снижение затрат на производство тепла на 20 % за весь период реализации Программы;

- снижение потерь энергоресурсов в сетях при транспортировке и потреблении на 1,6%;

- оплата пользователями фактически использованных коммунальных ресурсов, снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги.

Финансирование программных мероприятий по энергосбережению представлены в таблице 27.

Таблица 27

Сводная таблица финансирования программных мероприятий по энергосбережению

(в тыс.руб.)

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011-2012 | 2013 |
| 1 | Оснащение приборами учета воды (ГВС, ХВС) | собственные средства | 234.3 | 0.00 | 234.3 |
|  |  | муниципальный бюджет | 170.1 | 25.3 | 144.8 |
|  |  | областной бюджет | 126 | 0,00 | 126 |
|  |  | управляющие компании | 347.16 | 347.16 | 0,00 |
| 2 | Оснащение приборами учета теплоэнергии | собственные средства | 1009.45 | 922,81 | 86.64 |
|  |  | муниципальный бюджет | 386.07 | 0.00 | 386.07 |
|  |  | областной бюджет | 107.96 | 0,00 | 107.96 |
|  |  | управляющие компании | 977,5 | 977.5 | 0,00 |
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (котельная п. Светлый) | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управляющие компании | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (котельная с. Катково) | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управляющие компании | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
|  | Оснащение приборами учета эл. энергии | собственные средства | 61,05 | 0.00 | 61,05 |
|  |  | муниципальный бюджет | 8,55 | 0,00 | 8,55 |
|  |  | областной бюджет | 11,4 | 0,00 | 11,4 |
|  |  | управляющие компании | 227,5 | 0,00 | 227,5 |
| 5 | Итого | собственные средства | 1304.8 | 922,81 | 381.99 |
|  |  | муниципальный бюджет | 564.72 | 25,3 | 539.42 |
|  |  | областной бюджет | 245.36 | 0,00 | 245.36 |
|  |  | управляющие компании | 1562,46 | 1324,66 | 237,8 |

5.1.3. Целевая программа «Комплексного развития электрических сетей на территории Прокудского сельсовета на 2012/14 гг.», предусматривающая обеспечение инженерными коммуникациями и необходимыми мощностями  для  электроснабжения застраиваемых жилых микрорайонов и объектов муниципального образования; обеспечение надежности электроснабжения на территории муниципального образования и повышения качества  электроэнергии: снижения аварийности в электрических сетях; снижение затрат на проведение ремонтных работ в связи со снижением аварийности.

Финансирование программы осуществляется в объеме: 2012 г.-1615 тыс.руб.; 2013г. – 2915 тыс.руб.; 2014 г. – 2925 тыс.руб. Источником финансирования мероприятий является местный бюджет. Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 28.

Таблица 28

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках целевой программы «Комплексного развития электрических сетей на территории Прокудского сельсовета на 2012/14 гг.»

| № п/п |  |  | Мероприятия, населённыё пункт | Дата испол-нения | Затраты на мероприятия т. руб. | Распределение затрат |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Фонд модерни-зации | Собствен-ники |  |  |  |
| с. Прокудское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линии ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Линия ЛЭП 0,4кВ от ТП3К-118-жил. мас. ул. Строительная (360м.) |  | 2013 | 200 | 200 |  |  | Установка новых опор,сип,подводка в дома,чит учета,ул.осв. |  |  |
| 2 |  | Ул, Полевая, линия отТП3К-138 0,4кВ-980м. (36домов) |  | 2012-13 | 450 | 450 |  |  | Установка новых опор.провод |  |  |
| 3 |  | Продолжение ул. Политотдельская от д.№196 на север. (на 100домов) |  | 2014 | 1100 | 1100 |  |  | Установка новых опор,подстанция,провод сип. |  |  |
|  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Линия осв. ул. Политотдельская, Установка дополнительных светильников (10шт) 1200м. |  | 2012 | 40 | 40 |  |  | Светильники,креп.к бетон. Опорам. |  |  |
| 2 |  | Линия осв. ул Советской. Установка дополнительных светильников (12шт) Щит учета.1200м. |  | 2012 | 45 | 45 |  |  | Светильники |  |  |
| 3 |  | Линия осв. ул. Базарная (6шт.св). (монтаж провода СИП-25, 250м |  | 2013 | 65 | 65 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 4 |  | Линия осв. ул. Новая, ул. Российская,пер.Восточный 800м.. |  | 2013 | 180 | 180 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 5 |  | Линия осв. ул. Мостовая,доп.6св. |  | 2012 | 30 | 30 |  |  | Светильники |  |  |
| 6 |  | Линия осв. ул.Мастерская.250м. |  | 2014 | 60 | 60 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 7 |  | Продолжение линии осв. ул. Совхозная,300м. |  | 2013 | 70 | 70 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 8 |  | Линия осв. ул.Саратовская,500м |  | 2013 | 120 | 120 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 9 |  | Линия осв. ул.Большевистская.600м. |  | 2013 | 135 | 135 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 10 |  | Продолжение линии осв. ул. Политотдельская(продолжение),800м. |  | 2013 | 180 | 180 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 12 |  | Линия осв. ул. Гагарина,1750м. |  | 2014 | 400 | 400 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 13 |  | Линия осв. ул. Школьная ,400м. |  | 2014 | 90 | 90 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 14 |  | Линия осв. улСтепная.550м. |  | 2014 | 125 | 125 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 15 |  | Линия осв. ул.Зибарева.400м. |  | 2014 | 90 | 90 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 16 |  | Линия осв. ул.Мастерская,750м |  | 2014 | 170 | 170 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 17 |  | Линия осв. улМ.Горького, 570м. |  | 2014 | 125 | 125 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 18 |  | Линия осв. ул.Фабричная,800м, |  | 2014 | 180 | 180 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 19 |  | Линия осв. улВокзальная,600м, |  | 2014 | 135 | 135 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 20 |  | Линия осв. ул.Строительная, 520м. |  | 2014 | 115 | 115 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| д. Чик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Линия осв. ул Центральная (9шт. Светильников, щит учета)500м. | 2012 | 150 | 150 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 2 |  |  | Линия осв. ул Новая (5шт. св. щит учета) | 2013 | 100 | 100 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
|  |  |  | Линия осв. Ул.Школьная(3шт. св. щит учета) | 2013 | 80 | 80 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
|  |  |  | Линия осв. ул Центральная-продолжение.1800м. | 2013 | 390 | 390 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| д. Буньково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линии ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Продолжение линии ЛЭП ,04кВ ул. Молодёжная(10домов) | 2013 | 150 | 150 |  |  | Установка новых опор |  |  |
| 2 |  |  | Линия ЛЭП ,04кВ ул. Молодёжная (новая скважина150м..) | 2014 | 60 | 60 |  |  | Установка новых опор |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Линия осв. ул. Молодёжная (11шт. св. щит учета) | 2012 | 150 | 150 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| 2 |  |  | Линия осв. ул. Ветеранов(8шт. св. щит учета) | 2013 | 130 | 130 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |  |
| С. Катково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линии ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ЛЭП 0,4кВ для водозаборной скважины (75м. от ул.Трактовая)250м. | 2013 | 150 | 150 |  |  | Установка новых опор,провод |  |  |
| 2 |  |  | Продолжение ул. Трактовая (10домов) | 2014 | 150 | 150 |  |  | Установка новых опор,провод |  |  |
| 3 |  |  | Продолжение ул. Школьная (4дома) | 2014 | 70 | 70 |  |  | Установка новых опор,провод |
|  |  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Линия осв. ул. Школьная (5шт. св. щит учета, провод 250м.) | 2013 | 70 | 70 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 2 |  |  | Линия осв. улЛесная(6св.250м.) | 2012 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Линия осв. ул. Нова (7шт. св. щит учета)500м | 2013 | 120 | 120 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 4 |  |  | Линия осв. ул.Садовая.300м. | 2013 | 70 | 70 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 5 |  |  | Линия осв. ул.Новая,1500м. | 2013 | 330 | 330 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 6 |  |  | Линия осв. ул.Майская.600м. | 2013 | 135 | 135 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 7 |  |  | Линия осв.ул Заозерная.Трактовая,1100м | 2014 | 240 | 240 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| д. Крохалёвка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Линия осв. ул.Мира (12шт.св. щит учета)1000м. | 2012 | 220 | 220 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 2 |  |  | Линия осв. ул. Новосёлов (3шт. св. щит учета)300м. | 2012 | 70 | 70 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
|  |  |  | Линия осв.пер.Мирный.300м. | 2012 | 70 | 70 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
|  |  |  | Продолж.ул.Мира | 2013 | 70 | 70 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Линия осв.ул.Центральная(установить доп.4 св.) |  |  | 2012 | 40 | 40 |  |  | Одни светильники |  |
| 2 | Линия осв. ул. Новая (5шт. св. щит учета) |  |  | 2013 | 80 | 80 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 3 | Линия осв. улЕсенина,500м. |  |  | 2014 | 110 | 110 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 4 | Линия осв. улРабочая,500м. |  |  | 2014 | 110 | 110 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |
| 5 | Линия осв. улЗаречная.600м |  |  | 2014 | 135 | 135 |  |  | Светильники.провод.щит учета |  |

5.2) программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Администрацией Прокудского сельсовета разработана муниципальная инвестиционная программа организации коммунального комплекса МУП «Прокудское ППЖКХ» по развитию системы водоснабжения с. Катково Коченевского района Новосибирской области на 2011 - 2013 гг., в рамках которой запланирован комплекс мероприятий, направленный на развитие жилищно-коммунального комплекса, инженерных сетей в поселениях Прокудского сельсовета, в частности запланировано замена водопроводных сетей в с. Катково Коченевского района Новосибирской области в связи с их высокой степенью износа и строительство новых, проведение расчетов инвестиционной составляющей (надбавки) к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к системе коммунального водоснабжения.

Инвестиционная программа развития системы водоснабжения с. Катково  Коченевского района Новосибирской области на 2012–2014 годы.

Основные мероприятия Программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают: Бурение водозаборной скважины и строительство водопроводных сетей в с. Катково Коченевского района прокладкой магистрали протяженностью 7230 п.м.

По реализации мероприятий инвестиционной программы предполагается подсоединение к новой системе 140 жилых домов  с.Катково и объекты бюджетной сферы.

Структура инвестиционных вложений по модернизации системы водоснабжения с. Катково Коченевского района  в разбивке по источникам и по годам представлена в таблице 29.

Таблица 29

Структура инвестиционных вложений по модернизации системы водоснабжения с. Катково Коченевского района

в разбивке по источникам и по годам

| №/№ | Мероприятия | ед. измер. | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство наружных сетей водоснабжения в с.Катково Коченевского с прокладкой магистрали из полиэтиленовой трубы | тыс. руб. | 5999,9 | 5322,4 | 5321,24 | 16643,5 |
|  | в том числе за счет: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Средства предприятия | тыс. руб. | 300,0 | 266,1 | 266,1 | 832,2 |
|  | СБ МО | тыс. руб. | 582,0 | 516,6 | 514,74 | 1613,34 |
|  | Средства областного бюджета(ФЦП,Соц.раз.села) | тыс.руб | 1590,0 | 1410,4 | 1410,5 | 4410,9 |
|  | Привлеченные средства фонда модернизации | тыс. руб. | 3502,9 | 3129,3 | 3129,9 | 9787,2 |

| Показатели эффективности проекта по водоснабжению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При расчетах себестоимости производимых услуг на 2011-2014годы используются индексы дефляторы по инвестициям на 2011- 107,4%, в соответствии с основными показателями развития экономики в 2011-2014 годах прогноза СЭР РФ на 2011-2014годы.

По результатам внедрения инвестиционного проекта по модернизации и реконструкции системы водоснабжения МУП «Прокудское ППЖКХ» достигнет следующих экономических эффектов:

- Увеличение объема оказанных услуг до 150,2 тыс. кб.м к 2014 году на  308.4%

- Доведение уровня рентабельности производства услуг водоснабжения до 37,2

Расчет экономической эффективности от реализации инвестиционной программы (в действующих ценах 2011 года) представлен в таблице 30.

Таблица 30

| Расчет экономической эффективности от реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения (в действующих ценах 2011 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Показатели | Ед. измер. | Оценочно за 2012 год | Доля в структуре, % | Изменения в связи с инвестициями |  |  |
|  |  |  |  |  | сумма | Доля в структуре, % | Отклонение, % |
| 1. | Реализовано воды | тыс.куб.м. | 48,7 |  | 150,2 |  | 308,4,0 |
| 2. | Расходы по полной себестоимости | тыс. руб. | 553,2 | 100,0% | 2090,8 | 100,0% | 377,9 |
|  | из них переменные | тыс. руб. | 379,6 | 68,6% | 1482,4 | 70,9% | 390,6 |
|  | постоянные | тыс. руб. | 174,1 | 31,4% | 608,4 | 29,1% | 349,4 |
| 3. | Доходы от реализации | тыс. руб. | 611,7 |  | 2868,8 |  | 469,0 |
| 4. | Финансовый результат (+прибыль,- убыток) | тыс. руб. | 58,5 |  | 778,0 |  | 1329,9 |
|  | Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | руб/куб.м | 11,36 |  | 13,92 |  | 122,5 |
|  | Тариф без НДС | руб/куб.м | 12,56 |  | 19,10 |  | 152,0 |
|  | Рентабельность, % |  | +10,5 |  | +37,2 |  | 354,3 |

При реализации проекта повышается надежность водоснабжения потребителей с. Катково (523 чел.), а так же возможность подключения к системе объектов бюджетной сферы и установления на всех объектах бюджетной сферы и жилых домах приборов учета расхода воды.

5.3) программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО

5.3.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012 – 2016 годы»

Целью программы является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и городских поселениях Новосибирской области, направленное на сокращение объемов захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с отходами. В рамках программы предусмотрено приобретение коммунальной техники в количестве 2 единиц.

5.3.2. Районная целевая Программа «Развитие системы обращения с отходами  в Коченёвском районе на 2012-2014 годы», утвержденная решением 13 – й сессии Совета депутатов Коченевского района от 24 ноября 2011 года.

Целью Программы является совершенствование системы обращения с отходами в Коченевском районе, направленной на сокращение объемов захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с отходами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) развитие системы сбора, обезвреживания особо опасных отходов;

2) строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбора твердых бытовых отходов;

3) ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов;

4) совершенствование системы управления обращением с отходами;

5) образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами.

В рамках указанной программы запланирована организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в Прокудском сельсовете.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Программой предусматривается бюджетные средства и вовлечение средств собственников жилых домов и иных ресурсов, которые необходимы для выполнения запланированных мероприятий. Объем средств финансирования приведен в приложении № 2.

Раздел 7. Управление программой

7.1 Контроль за ходом реализации Программы

7.1.1. Контроль и управление ходом реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – администрацией Прокудского сельсовета.

7.1.2. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы, исполнители ежеквартально представляют муниципальному заказчику – координатору Программы отчеты о ходе выполнения программных мероприятий, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, по форме и в сроки, установленные муниципальным заказчиком- координатором Программы.

7.1.3. Ответственные должностные лица и организации несут ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

7.1.4. Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются муниципальным заказчиком – координатором Программы, который:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

- осуществляет координацию взаимодействия исполнителей Программы для осуществления программных мероприятий.

Отчет об исполнении программы предоставляется исполнителями ежегодно по окончании финансового года.

Корректировка программы производится ежегодно с учетом изменения условий финансирования, дополнения, исключения программных мероприятий.

7.2. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит повысить надежность работы коммунального комплекса и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, холодной водой.

С внедрением новых передовых технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций предполагается снизить на 15% потери энергетических ресурсов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по целевым показателям (индикаторам), указанным в паспорте Программы и соответствующих приложений к ней.

При реализации программы будут обеспечены:

- модернизация и реконструкция  2 скважин;

- замена 3,8 км. аварийных участков инженерных коммуникаций в сфере водоснабжения;

- снижение количества аварий и инцидентов на инженерных коммуникациях в сфере тепло- и водоснабжения;

- строительство и реконструкция ВЛ уличного освещения 5027 м;

- приобретено коммунальной техники в количестве 2-х единиц;

- приобретено дизель генераторной установки в количестве 1 единицы;

Приложение 1

к муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

Комплексный план мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.» по отраслям

Водоснабжение

| № п/п | Мероприятие, населенный пункт | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Дата исполнения | Затраты на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | МУП «Прокудское ППХКХ | Бюджет области | Средства привлеченные ФМ |  |
| Холодное водоснабжение (ХВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство скважины на пер. и ул. Фабричная с. Прокудское и водопровода от скважины до ул. Фабричная | Понижение дебета воды в существующей скважине | 2012 | 3281 | 152 | 0 | 3129 | 0 | Разработка проекта водозаборной скважины в соответствии с нормативными требованиями |
| 2 | Строительство водопровода с. Катково | Прокладка централизованного водопровода |  | 5957 | 564,1 | 300 | 1590 | 3502,9 | Доставление ресурса до потребителей, сокращение затрат на потерях воды в сетях, повышение качества жизни населения |
|  | Итого: |  |  | 9238 | 716,1 | 300 | 4719 | 3502,9 |  |
| 3 | Ремонт водопровода на пер. Большевистский с. Прокудское – 40м, диаметр 65 мм | Замена стального водопровода на полиэтиленовый в связи с износом | 2013 | 72 | 11 | 4 | 57 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей |
| 4 | Строительство водопровода с. Катково | Прокладка централизованного водопровода |  | 5322,4 | 516,6 | 266,1 | 1410,4 | 3129,3 | Доставление ресурса до потребителей, сокращение затрат на потерях воды в сетях, повышение качества жизни населения |
| 5 | Строительство водопровода на ул. Строительная с. Прокудское от башни до ул. Строительная (жилмассив), диаметр 65 мм | Демонтаж наружного водопровода и строительство подземного водопровода с целью исключения его замерзания |  | 400 | 60 | 20 | 320 | 0 | Обеспечение питьевой водой потребителей, повышение качества жизни населения |
| 6 | Замена перемычки водопровода ул. Школьная и ул. Политотдельская с. Прокудское | Подключение водопровода на ул. Школьная к новому водопроводу на ул. Политотдельская |  | 40 | 6 | 2 | 32 | 0 | Доставление ресурса до потребителей, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
|  | Итого: |  |  | 5834,4 | 593,6 | 292,1 | 1819,4 | 3129,3 |  |
| 7 | Реконструкция водопровода на ул. Мостовая с. Прокудское | Углубление водопровода с целью исключения его замерзания | 2014 | 200 | 30 | 10 | 160 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам |
| 8 | Реконструкция водопровода с. Катково | Замена стального водопровода на полиэтиленовый в связи с износом |  | 5321,24 | 514,74 | 266,1 | 1410,5 | 3129,9 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей |
| 9 | Замена водопровода на ул. Мастерская с. Прокудское | Износ стальной трубы, замена на полиэтиленовую |  | 85,0 | 13,0 | 4 | 68,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
|  | Итого: |  |  | 5606,24 | 557,74 | 281,0 | 1638,5 | 3129,9 |  |
| 10 | Замена водопровода на ул. Строительная с. Прокудское от дома № 35 до дома № 7 | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую | 2015 | 100 | 15,0 | 5,0 | 80,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам |
| 11 | Ремонт водопровода ул. Саратовская с. Прокудское | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую |  | 200,0 | 30,0 | 10,0 | 160,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
| 12 | Замена водопровода на ул. Политотдельская с. Прокудское от дома № 92 до дома № 20 | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую |  | 1050,0 | 158,0 | 52,0 | 840,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
| 13 | Замена водопровода на ул. Гагарина с. Прокудское от дома № 1 до дома № 20 | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую |  | 510 | 77,0 | 25,0 | 480,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
| 14 | Замена водопровода на ул. Есенина с. Прокудское, дома № 20,9,21 (400 м.) | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую |  | 520,0 | 78,0 | 26,0 | 416,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
| 15 | Строительство водозабора Скважина - 2 ед. 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское (1582*1) | Обеспечение население поселения питьевой водой |  | 3164 | 475 | 158 | 2531 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ХВС, обеспечение населения поселения питьевой водой |
| 16 | Строительство водопровода от водозабора до с. Прокудское, длина 1100 м, диаметр 150 мм. | Развитие инженерной инфраструктуры от введенного в эксплуатацию объекта |  | 2006 | 301 | 100 | 1605 | 0 | Обеспечение населения поселения питьевой водой, доставление ресурса до потребителя, повышение качества питьевой воды |
|  | Итого: |  |  | 7550 | 1134 | 376,0 | 6040,0 | 0 |  |
| 17 | Замена водопровода на ул. Мира с. Прокудское (400 м.) | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую | 2016 | 520,0 | 78,0 | 26,0 | 416,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
| 18 | Строительство водозабора Скважина - 2 ед. 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | Развитие инженерной инфраструктуры от введенного в эксплуатацию объекта |  | 3164 | 475 | 158 | 2531 | 0 | Обеспечение населения поселения питьевой водой, доставление ресурса до потребителя, повышение качества питьевой воды, улучшение качества жизни население |
|  | Итого: |  |  | 3684,0 | 553,0 | 184 | 2947 | 0 |  |
| 19 | Замена водопровода на ул. Е. Сватухина с. Прокудское (1200 м.) | Износ стальной трубы, замена стальной трубы на полиэтиленовую | 2017 | 1560,0 | 234,0 | 78,0 | 1248,0 | 0 | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, гарантированная подача питьевой воды абонентам, сокращение затрат на потерях воды в сетях |
| 20 | Строительство водозабора Скважина - 2 ед. 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | Развитие инженерной инфраструктуры от введенного в эксплуатацию объекта | 2017 | 1560 | 475 | 158 | 2531 | 0 | Обеспечение населения поселения питьевой водой, доставление ресурса до потребителя, повышение качества питьевой воды, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм |
|  | Всего: |  | 2012-2017 | 36636,64 | 4263,44 | 1668,2 | 20942,9 | 9762,1 |  |
| Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопровода горячего водоснабжения в однотрубном исполнении | Износ сетей ГВС | 2014 | 239 | 36 | 12 | 191 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. |
| 1.1 | ТК 22 – Т2 - (1*150) – 90,2 м. | Износ сетей ГВС |  | 135 | 20 | 7 | 108 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 1.2 | ТК 15-ТК2КЖ – (1*150 м) – 17 м | Износ сетей ГВС |  | 26 | 4 | 1 | 21 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 1.3 | ТК15-ТК23 – (1*100) –38 м. | Износ сетей ГВС |  | 57 | 9 | 3 | 45 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 1.4 | ТК17-ТК28 - (1*100) – 14 м. | Износ сетей ГВС |  | 21 | 3 | 1 | 17 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 2 | Замена трубопровода горячего водоснабжения в однотрубном исполнении (1500 кв. м.) | Износ сетей ГВС | 2015 | 423 | 64 | 23 | 336 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 2.1 | ТК17-ТК19 – (1*100) – 86,7 м. | Износ сетей ГВС |  | 130 | 20 | 7 | 103 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 2.2 | ТК19-ТК18 – (1*100) – 8,8 м. | Износ сетей ГВС |  | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 2.3 | ТК18-2К (детский сад) – (1*50) – 60,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 90 | 14 | 5 | 71 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 2.4 | ТК16-5КЖ – 20 – (1*50) – 20,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 30 | 5 | 2 | 23 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Повышение качества жизни населения |
| 2.5 | ТК16-КН (1*50) – 50,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 75 | 11 | 4 | 60 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 2.6 | ТК16-ТК23 – (1*100) – 55,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 83 | 12 | 4 | 67 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС. Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
| 3 | Замена трубопровода горячего водоснабжения в однотрубном исполнении | Износ сетей ГВС | 2016 | 348 | 52 | 17 | 279 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 3.1 | ТК24-5Кж (13) – (1*50) – 25,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 38 | 6 | 2 | 30 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС |
| 3.2 | ТК24-ТК21 – (1*100) - 50,5 м. | Износ сетей ГВС |  | 76 | 11 | 4 | 61 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС |
| 3.3 | ТК14-ТК15 – (1*100) – 70,4 м. | Износ сетей ГВС |  | 106 | 16 | 5 | 85 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 3.4 | ТК18 – ТК21 – (1*100) – 85,6 м. | Износ сетей ГВС |  | 128 | 19 | 6 | 103 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 4 | Замена трубопровода горячего водоснабжения в однотрубном исполнении | Износ сетей ГВС | 2017 | 294 | 45 | 15 | 234 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 4.1 | ТК21-КН (торговый центр) – (1*80) – 70,5 м. | Износ сетей ГВС |  | 106 | 16 | 5 | 85 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 4.2 | ТК14-ТК1 – (2*100) – 57,6 м. | Износ сетей ГВС |  | 86 | 13 | 4 | 69 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 4.3 | ТК14-5КЖ (21) – (2*80) – 20,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 30 | 5 | 2 | 23 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
| 4.4 | ТК1-ТК2 – (2*100) – 48,0 м. | Износ сетей ГВС |  | 72 | 11 | 4 | 57 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность ГВС, снижение аварийности |
|  | Всего |  | 2014-2017 | 1304 | 197 | 67 | 1040 | 0 |  |

Теплоснабжение

| № п/п | Мероприятие, населенный пункт | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Дата исполнения | Затраты на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Энергоснабжающее предприятие | Бюджет области | Средства привлеченные ФМ |  |
| 1 | Проектирование модельной котельной на ул. Есенина с. Прокудское (жилмассив) | Износ тепловых сетей и перевод на газовое теплоснабжение многоквартирных жилых домов | 2014 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | Экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 2 | Замена участка теплотрассы в двухтрубном исполнении | Износ тепловых сетей |  | 1178 | 177 | 58 | 943 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 2.1 | ТК 22 – Т2 – (2*150) – 90,2 м. | Износ тепловых сетей |  | 667 | 100 | 33 | 534 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 2.2 | ТК 15-ТК2КЖ – (2*150 м) – 17 м | Износ тепловых сетей |  | 126 | 19 | 6 | 101 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 2.3 | ТК15-ТК23 – (2*100) – 38 м. | Износ тепловых сетей |  | 281 | 42 | 14 | 225 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 2.4 | ТК17-ТК28 – (2*100) – 14 м. | Износ тепловых сетей |  | 104 | 16 | 5 | 83 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 3 | Строительство модульной котельной на ул. Есенина с. Прокудское (жилмассив) | Износ тепловых сетей и перевод на газовое теплоснабжение многоквартирных жилых домов | 2015 | 10000 | 1500 | 0 | 8500 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4 | Замена участка теплотрассы в двухтрубном исполнении | Износ тепловых сетей |  | 2076 | 312 | 104 | 1660 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4.1 | ТК17-ТК19 – (2*100) – 86,7 м. | Износ тепловых сетей |  | 642 | 96 | 32 | 514 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4.2 | ТК19-ТК18 – (2*100) – 8,8 м. | Износ тепловых сетей |  | 65 | 10 | 3 | 52 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4.3 | ТК18-2К (детский сад) – (2*50) – 60,0 м. | Износ тепловых сетей |  | 444 | 67 | 22 | 355 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4.4 | ТК16-5КЖ – 20 – (2*50) – 20,0 м. | Износ тепловых сетей |  | 148 | 22 | 8 | 118 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4.5 | ТК16-ТК23 – (2*100) – 55,0 м. | Износ тепловых сетей |  | 407 | 61 | 20 | 326 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 4.6. | ТК16-КН (2*50) – 50 м. | Износ тепловых сетей |  | 370 | 56 | 19 | 295 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 5 | Замена участка теплотрассы в двухтрубном исполнении | Износ тепловых сетей | 2016 | 1713 | 257 | 86 | 1370 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 5.1 | ТК24-5Кж (13) – (2*50) – 25,0м. | Износ тепловых сетей |  | 185 | 28 | 9 | 148 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 5.2 | ТК24-ТК21 – (2*100) - 50,5 м. | Износ тепловых сетей |  | 374 | 56 | 19 | 299 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 5.3 | ТК14-ТК15 – (2*100) – 70,4 м. | Износ тепловых сетей |  | 521 | 78 | 26 | 417 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 5.4 | ТК18 – ТК21 – (2*100) – 85,6 м. | Износ тепловых сетей |  | 633 | 95 | 32 | 506 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 6 | Замена участка теплотрассы в двухтрубном исполнении | Износ тепловых сетей | 2017 | 1451 | 218 | 72 | 1161 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 6.1 | ТК21-КН (торговый центр) – (2*80) – 70,5 м. | Износ тепловых сетей |  | 552 | 78 | 26 | 418 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 6.2 | ТК14-ТК1 – (2*100) – 57,6 м. | Износ тепловых сетей |  | 426 | 64 | 21 | 341 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 6.3 | ТК14-5КЖ (21) – (2*80) – 20,0 м. | Износ тепловых сетей |  | 148 | 23 | 7 | 118 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |
| 6.4 | ТК1-ТК2 – (2*100) – 48,0 м. | Износ тепловых сетей |  | 355 | 53 | 18 | 284 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, надежность теплоснабжения |

Электроснабжение

| № п/п | Мероприятие, населенный пункт | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Дата исполнения | Затраты на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Энергоснабжающее предприятие | Бюджет области | Средства привлеченные ФМ |  |
| 1 | Монтаж линии ЛЭП 10 Квт, 250 м. | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2015 | 255 | 34 | 13 | 208 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
| 2 | Установка ТП 2*250 КВА | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2015 | 400 | 60 | 20 | 320 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
| 3 | Монтаж линии ЛЭП 10 Квт, 850 м. | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2016 | 510 | 77 | 26 | 407 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
| 4 | Установка ТП 2*400 КВА | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2016 | 500 | 75 | 25 | 400 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
| 5 | Монтаж линии ЛЭП 0,4 Квт. от ТП до скважины водозабора – 2 шт. | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2017 | 200 | 30 | 10 | 160 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
| 6 | Монтаж линии ЛЭП 0,4 Квт. от ТП до скважины водозабора – 2 шт. | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2018 | 200 | 30 | 10 | 160 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
| 7 | Монтаж линии ЛЭП 0,4 Квт. от ТП до скважины водозабора – 2 шт. | Подведение ЛЭП к новому водозабору в 1,1 км. на запад от границы с. Прокудское | 2019 | 200 | 30 | 10 | 160 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры |
|  | Итого: |  | 2015-2019 | 2265 | 336 | 114 | 1815 | 0 |  |

Водоотведение

| № п/п | Мероприятие, населенный пункт | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Дата исполнения | Затраты на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управляющая организация | Бюджет области | Средства привлеченные ФМ |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции на ул. Есенина с. Прокудское (1975 г.) | Износ оборудования | 2014 | 110 | 17 | 6 | 87 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 2 | Ремонт канализационных сетей ул. Строительная, с. Прокудское | Износ сетей, аварийность | 2014 | 200 | 30 | 10 | 160 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 3 | Ремонт канализационных сетей ул. Мира с. Прокудское | Износ сетей, аварийность | 2015 | 200 | 30 | 10 | 160 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 4 | Реконструкция насосной станции ул. Мира с. Прокудское | Износ оборудования | 2015 | 50 | 8 | 3 | 39 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 5 | Ремонт канализационных сетей ул. Есенина с. Прокудское | Износ сетей, аварийность | 2016-2018 | 900 | 135 | 45 | 720 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 6 | Реконструкция системы водоотведения жилмассива на ул. Есенина (ремонт выгребных ям) | Износ сетей, аварийность | 2015-2016 | 600 | 90 | 30 | 480 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 7 | Реконструкция насосной станции ул. Е. Сватухина с. Прокудское | Износ сетей, аварийность | 2016 | 50 | 8 | 3 | 39 | 0 | Повышение производительности, экономия ресурсов, повышение качества предоставляемой услуги и ее доступности |
| 8 | Проектирование очистных сооружений с. Прокудское | Необходимость проведения ПИР | 2019 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | Проведение ПИР |
| 9 | Строительство очистных сооружений с. Прокудское | Организация очистки сточных вод | 2020 | 20000 | 3000 | 0 | 17000 | 0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, экономия водных ресурсов, в том числе за счет обработки и очистки, снижение негативного воздействия на окружающую среду |

Газоснабжение

| № п/п | Мероприятие, населенный пункт | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Дата исполнения | Затраты на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | МУП «Прокудское ППХКХ | Бюджет области | Средства привлеченные ФМ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Светлый Строительство газопровода высокого и низкого давления, ГРПШ (ВД – 684 м., НД – 6200 м.) | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2013 | 11408 | 1895,0 | 0 | 4563,0 | 4950,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2 | с. Прокудское Строительство газопровода низкого давления, ГРПШ на ул. Рабочая, М. Горького, Степная, Базарная, Мастерская, Политотдельская (НД – 5255 м.) | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2013 | 9670,0 | 602,0 | 0 | 3868,0 | 5200 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого |  |  | 21078,0 | 2497,0 | 0 | 8431,0 | 10150,0 |  |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления ул. Гагарина, ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Политотдельская , ул. Советская с. Прокудское (НД – 800, 100, 400 м., 1000, 1000 м. соответственно), ГРПШ | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2014 | 6072,0 | 1293,0 | 0 | 2429,0 | 2350,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления ул. Фабричная, пер. Фабричный, Вокзальная, Логовская, Советская с. Прокудское (НД – 800, 100, 1100, 400, 350 м. соответственно) | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2015 | 5060,0 | 2024,0 | 0 | 2024,0 | 1012,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления ул. Полевая с. Прокудское (НД – 550 м.) | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2016 | 1012,0 | 607,0 | 0 | 405,0 | 0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 6 | Строительство газопровода низкого и высокого давления д. Крохалевка (НД – 2600 м., ВД – 500 м.), ГРПШ | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2016 | 4784,0 | 320,0 | 0 | 1944,0 | 2550,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого: |  |  | 5796,0 | 927,0 | 0 | 2329,0 | 2550,0 |  |
| 7 | с. Катково Строительство газопровода низкого и высокого давления ул. Садовая, Майская, Лесная, Школьная (ВД – 1000 м., НД – 2000 м.), ГРПШ | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2017 | 5520,0 | 1087,0 | 0 | 2208,0 | 2225,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 8 | с. Катково. Строительство газопровода низкого давления ул. Новая, Заозерная, Трактовая (НД – 2800 м.) | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2018 | 5152,0 | 866,0 | 0 | 2061,0 | 2225,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 9 | д. Чик. Строительство газопровода низкого давления ул. Центральная, ул. Новая (НД – 3100 м.) Строительство газопровода высокого давления – 500 м. | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2018 | 6624,0 | 1849 | 0 | 2650,0 | 2125,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого: |  |  | 11776,0 | 2715,0 | 0 | 4711 | 4350,0 |  |
| 10 | д. Буньково, строительство газопровода низкого давления ул. Молодежная (НД – 1200 м.), высокого давления – 500 м., ГРПШ | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2019 | 3128,0 | 515,0 | 0 | 1251,0 | 1362,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 11 | д. Буньково, строительство газопровода низкого давления ул. Ветеранов (НД – 1500 м.) | Обеспечение доступа к ЖКУ | 2020 | 2760 | 293,0 | 0 | 1104,0 | 1363,0 | Обеспечение доступности ЖКУ для населения, энергосбережение, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Всего: |  | 2013- 2020 | 61190,0 | 11351,0 | 0 | 24477,0 | 25362,0 |  |

Утилизация ТБО

| № п/п | Мероприятие, населенный пункт | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Дата исполнения | Затраты на мероприятие тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | МУП «Прокудское ППХКХ | Бюджет области | Средства привлеченные ФМ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение спецтехники (контейнеровоз) Трактор «Беларусь» со щеткой – 3 ед. Контейнеровоз – 1 ед. | Модернизация автомобильного парка спецтехники | 2016 2017 2018 | 1200 900 1200 | 720 540 720 | 0 0 0 | 480 360 480 | 0 0 0 | Повышение эффективности деятельности МУП по сбору и вывозу ТБО, повышение качества ЖКУ |
| 2 | Увеличение количества мусоросборных контейнеров в зависимости от увеличения числа жителей | Увеличение накопления ТБО, увеличение количества проживающих | 2016 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества и доступности ЖКУ, соблюдение санитарно-эпидемологических норм |
| 3 | Выделение площадок для размещения контейнеров | Развитие жилищной застройки в населенных пунктах, увеличение количество контейнеров | 2016 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества и доступности ЖКУ, повышение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду |

В рамках перспективного плана развития промышленно-логистического парка

на территории Коченевского района Новосибирской области (финансирование в рамках настоящей Программы не предусмотрено)

| 1 | Строительство мусороперерабатывающего завода в рамках развития промышленного логистического парка | Развитие системы переработки, в том числе вторичной, мусора | 2019-2021 | - | - | - | - | - | Увеличение доли использованных (обезвреженных) отходов, уменьшение доли отходов, подлежащих захоронению, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

Сводная таблица финансирования программных мероприятий

по реализации муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

(в тыс.руб.)

| № п/п | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Система водоснабжение Всего: | 34005,64 | 9238 | 5834,4 | 5845,2 | 7550 | 3684 | 1854 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства предприятия | 1161,2 | 300 | 292,1 | 292,1 | 376 | 184 | 93 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 2734,44 | 716,1 | 593,6 | 593,74 | 1134 | 553 | 279 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 12784,9 | 4719 | 1819,4 | 1829,5 | 6040 | 2947 | 1482 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привлеченные средства | 9762,1 | 3502,9 | 3129,3 | 3129,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Система теплоснабжения Всего: | 16668 | 0 | 0 | 1178 | 12076 | 1713 | 1451 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства предприятия | 320 | 0 | 0 | 58 | 104 | 86 | 72 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 2714 | 0 | 0 | 177 | 1812 | 257 | 218 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 13634 | 0 | 0 | 943 | 10160 | 1370 | 1161 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Система водоотведения Всего: | 22360 | 0 | 0 | 310 | 550 | 650 | 300 | 300 | 250 | 20000 |
|  | Средства предприятия | 107 | 0 | 0 | 16 | 28 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 3568 | 0 | 0 | 47 | 83 | 98 | 45 | 45 | 250 | 3000 |
|  | Областной бюджет | 18685 | 0 | 0 | 247 | 439 | 519 | 240 | 240 | 0 | 17000 |
|  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Система газоснабжения Всего: | 61190 | 0 | 21078 | 6072 | 5060 | 5796 | 5520 | 11776 | 3128 | 2760 |
|  | Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 11351 | 0 | 2497 | 1293 | 2024 | 927 | 1087 | 2715 | 515 | 293 |
|  | Областной бюджет | 24477 | 0 | 8431 | 2429 | 2024 | 2319 | 2208 | 4711 | 1251 | 1104 |
|  | Привлеченные средства | 25362 | 0 | 10150 | 2350 | 1012 | 2550 | 2225 | 4350 | 1362 | 1363 |
| 5 | Система ТБО Всего: | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 900 | 1200 | 0 | 0 |
|  | Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 540 | 720 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 360 | 480 | 0 | 0 |
|  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Система электроснабжения Всего: | 2265 | 0 | 0 | 0 | 655 | 1010 | 200 | 200 | 200 | 0 |
|  | Средства предприятия | 114 | 0 | 0 | 0 | 33 | 51 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 336 | 0 | 0 | 0 | 94 | 152 | 30 | 30 | 30 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1815 | 0 | 0 | 0 | 528 | 807 | 160 | 160 | 160 | 0 |
|  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 139968,6 | 9238 | 26912 | 13405 | 25891 | 14233 | 10225 | 13476 | 3578 | 22760 |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокудского сельсовета на 2012 – 2020 гг.»

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели эффективности и реализации Программы (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень расчетов с потребителями по показаниям приборов учета | % | 0,1 | 14,4 | 28,9 | 43,04 | 57,2 | 71,8 | 86,3 | 93,1 | 100 |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 1290,96 | 1289,50 | 1288,04 | 1287,80 | 1286,30 | 1286,14 | 1285,90 | 1285,20 | 1284,20 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии | кВтч/Гкал | 25,00 | 24,50 | 23,10 | 21,70 | 20,30 | 18,90 | 17,50 | 16,10 | 15,00 |
| 4 | Эффективность использования воды на выработку тепловой энергии | куб.м./Гкал | 1,08 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,61 | 0,5 |
| 5 | Уровень аварийности | ед. /км | 0,64 | 0,57 | 0,5 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,08 |
| 6 | Уровень потерь тепловой энергии на модернизированных сетях | % | 12,3 | 11,375 | 10,45 | 9,525 | 8,6 | 7,675 | 6,75 | 5,825 | 4,9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уровень потерь воды в сетях | % | 15,9 | 14,5 | 13,1 | 11,7 | 10,3 | 8,9 | 7,5 | 5,3 | 4,7 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии на производство воды | кВтч./куб.м | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3 |
| 9 | Доля населения, пользующегося водоразборными колонками | % | 30 | 25,8 | 22,3 | 18,8 | 15,3 | 11,8 | 8,3 | 4,8 | 2 |
| 10 | Степень расчетов с потребителями по показаниям приборов учета | % | 0,25 | 12,71 | 25,17 | 37,63 | 50,09 | 62,55 | 75,01 | 87,47 | 100 |
| 11 | Степень аварийности | ед. /км | 0,188 | 0,169 | 0,15 | 0,131 | 0,112 | 0,093 | 0,074 | 0,055 | 0,034 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Степень аварийности | ед. /км | 1,6 | 1,44 | 1,28 | 1,12 | 0,96 | 0,8 | 0,64 | 0,48 | 0,3 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 7,2 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 | 23,7 | 27 | 30,2 | 33,3 |
| 14 | Уровень удельного газопотребления | куб.м/чел. год | 1,9 | 1,95 | 2,00 | 2,04 | 2,09 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | 2,29 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления | % | 1,09 | 2,83 | 4,57 | 6,30 | 8,04 | 9,78 | 11,52 | 13,26 | 15,00 |
| 16 | Доля ТБО, захороневаемых на объектах размещения | % | 98,80 | 97,15 | 95,50 | 93,85 | 92,20 | 90,55 | 88,90 | 87,25 | 85,00 |
| 17 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 47,8 | 54,325 | 60,85 | 67,375 | 73,9 | 80,425 | 86,95 | 93,475 | 100 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уровень аварийности | ед./км. | 0,4 | 0,439 | 0,478 | 0,517 | 0,556 | 0,595 | 0,634 | 0,673 | 0,083 |
| 19 | Уровень потерь | % | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 20 | Доля жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | % | 20,8 | 30,75 | 40,7 | 50,65 | 60,6 | 70,55 | 80,5 | 90,45 | 100 |